## Slide 1
www.dawliatraining.com
Notes: مركز أبحاث الدولية للتدريب
www.dawliatraining.com
Twitter, facebook, instagram: @tircjo
Mobile & whatssup:
00962779222666
(دورات تدريبية، استشارات، تصميم حقائب تدريبية)

## Slide 2
الهدف العام
محتوى البرنامج التدريبي
www.dawliatraining.com

## Slide 3
هدف هذا البرنامج التدريبي هو تمكين المشاركين من فهم وتنفيذ عمليات تقييم المخاطر بشكل شامل وفعال في سياق عملهم
www.dawliatraining.com

## Slide 4
تمهيد للحقيبة
كما تتضمن الحقيبة تطبيقات عملية وتمارين ودراسات حالة تساعد المشاركين على اكتساب مهارات تطبيقية في مجال تقييم المخاطر بما يعود بالنفع على مؤسساتهم ويحقق أهدافهم الاستراتيجية
إن تقييم المخاطر يُعد أحد الركائز الأساسية لضمان استمرارية الأعمال ونجاح المشاريع، حيث يتيح تحديد وتحليل المخاطر المحتملة ووضع خطط استباقية للتعامل معها بكفاءة. ونظراً لتزايد حدة التحديات التي تواجه المؤسسات والشركات في بيئة الأعمال المعاصرة، بات إتقان مهارات تقييم المخاطر أمراً حيوياً لضمان استدامة النشاط وتعزيز المرونة
وتهدف هذه الحقيبة التدريبية إلى تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة لتقييم المخاطر بفاعلية، بدءاً من التعريف بمفهوم إدارة المخاطر وأهميتها، مروراً بخطوات وأساليب تقييم وتحليل المخاطر، وانتهاءً بوضع خطط الاستجابة المناسبة للتقليل من حدة المخاطر والسيطرة عليها
www.dawliatraining.com
Notes: مركز أبحاث الدولية للتدريب
www.dawliatraining.com
Twitter, facebook, instagram: @tircjo
Mobile & whatssup:
00962779222666
(دورات تدريبية، استشارات، تصميم حقائب تدريبية)

## Slide 5
www.dawliatraining.com

## Slide 6
الجلسة الأولى
www.dawliatraining.com

## Slide 7
تقييم المخاطر
يرجى متابعة الفيديو الآتي:
https://youtu.be/kro7ghTyqHI
www.dawliatraining.com
Notes: مركز أبحاث الدولية للتدريب
www.dawliatraining.com
Twitter, facebook, instagram: @tircjo
Mobile & whatssup:
00962779222666
(دورات تدريبية، استشارات، تصميم حقائب تدريبية)

## Slide 8
تقييم المخاطر
ويساعد تقييم المخاطر المنظمات على وضع الضوابط والإجراءات الوقائية للحد من تلك المخاطر أو التخفيف من حدتها
أحد العناصر الأساسية في عملية إدارة المخاطر الشاملة، حيث يتضمن التعرف على المخاطر المحتملة التي يمكن أن تواجه المنظمة وتحليلها وتقييم آثارها المحتملة
www.dawliatraining.com

## Slide 9
تقييم المخاطر
ويتم تقييم المخاطر من خلال عملية منهجية تبدأ بتحديد أنواع المخاطر المحتملة، ثم تحليل احتمالات حدوثها ودرجة تأثيرها
هناك العديد من الأساليب والنماذج المستخدمة في تقييم المخاطر مثل النماذج الكمية والنوعية
يجب أن يكون تقييم المخاطر عملية مستمرة تواكب التغيرات البيئية، حيث تظهر باستمرار مخاطر جديدة تستدعي مراجعة عمليات تقييم المخاطر وتحديثها
www.dawliatraining.com

## Slide 10
نشاط
نشاط تعاوني لتعارف المشاركين وكسر حاجز الجليد
www.dawliatraining.com
Notes: مركز أبحاث الدولية للتدريب
www.dawliatraining.com
Twitter, facebook, instagram: @tircjo
Mobile & whatssup:
00962779222666
(دورات تدريبية، استشارات، تصميم حقائب تدريبية)

## Slide 11
مفهوم إدارة المخاطر
من الجوانب الأساسية في أي منظمة أو نشاط تجاري. فهي تشير إلى عملية تحليل وتقييم ومعالجة المخاطر المحتملة التي يمكن أن تواجهها المنظمة
وتعد إدارة المخاطر أساسية لضمان استدامة ونجاح المنظمات في بيئة متغيرة ومعقدة. من خلال تحليل وتقييم المخاطر وتطبيق إجراءات ملائمة للتعامل معها
www.dawliatraining.com

## Slide 12
مفهوم إدارة المخاطر
عملية استراتيجية ينبغي أن يتبناها القادة والإدارات في المنظمات لضمان استدامة الأعمال وحماية الأصول والمصالح
الجوانب الرئيسية لإدارة المخاطر هي التحليل والتقييم، والتعامل والتخفيف، والرصد والمتابعة. يجب أن تكون إدارة المخاطر عملية مستمرة ومتكاملة تستند إلى المعرفة والخبرة والأدوات المناسبة
www.dawliatraining.com

## Slide 13
مفهوم إدارة المخاطر
التحليل الشامل للمخاطر أحد أهم جوانب إدارة المخاطر. يتضمن هذا التحليل تحديد المخاطر المحتملة وتقييمها من حيث تأثيرها واحتمالية حدوثها
بعد التحليل، يتم تقييم المخاطر وتحديد أولوياتها. يتضمن ذلك تحديد المخاطر ذات الأولوية العالية التي تتطلب اهتمام فوري وتنفيذ إجراءات للتعامل معها
www.dawliatraining.com
Notes: مركز أبحاث الدولية للتدريب
www.dawliatraining.com
Twitter, facebook, instagram: @tircjo
Mobile & whatssup:
00962779222666
(دورات تدريبية، استشارات، تصميم حقائب تدريبية)

## Slide 14
مفهوم إدارة المخاطر
بعد تحديد الأولويات، يتم تطبيق إجراءات للتعامل مع المخاطر المحددة. يمكن أن تشمل هذه الإجراءات اتخاذ تدابير للحد من المخاطر
يشتمل جانب آخر من إدارة المخاطر على رصد ومتابعة المخاطر المتبقية. يهدف هذا الجانب إلى التأكد من أن الإجراءات التي تم اتخاذها فعالة وأن التغيرات الجديدة في البيئة لا تزيد من المخاطر
www.dawliatraining.com

## Slide 15
أنواع المخاطر
01
الطبيعية
02
البيئية
03
الصحية
04
الأمنية
www.dawliatraining.com

## Slide 16
أنواع المخاطر
3
الاجتماعية
1
الاقتصادية
2
التكنولوجية
www.dawliatraining.com
Notes: مركز أبحاث الدولية للتدريب
www.dawliatraining.com
Twitter, facebook, instagram: @tircjo
Mobile & whatssup:
00962779222666
(دورات تدريبية، استشارات، تصميم حقائب تدريبية)

## Slide 17
خطوات تقييم المخاطر
01
عملية هامة لتحديد وتحليل المخاطر المحتملة التي يمكن أن تواجهها الأفراد أو المنظمات في بيئاتهم المختلفة
02
عملية مستمرة يجب أن تتم بانتظام للتأكد من أن المخاطر المحتملة معروفة ومفهومة ومعالجة بشكل صحيح
03
عندما يتم تنفيذ تقييم المخاطر بشكل جيد وفعال، يمكن للأفراد والمنظمات تحديد الخطوات الوقائية المناسبة
www.dawliatraining.com

## Slide 18
خطوات تقييم المخاطر
تحديد المخاطر المحتملة
تقدير التأثير
تحليل المخاطر
www.dawliatraining.com

## Slide 19
خطوات تقييم المخاطر
تقييم الاحتمالية
تصنيف المخاطر
اتخاذ التدابير الوقائية
www.dawliatraining.com
Notes: مركز أبحاث الدولية للتدريب
www.dawliatraining.com
Twitter, facebook, instagram: @tircjo
Mobile & whatssup:
00962779222666
(دورات تدريبية، استشارات، تصميم حقائب تدريبية)

## Slide 20
خطوات تقييم المخاطر
رصد ومراقبة المخاطر
تقييم مستوى المخاطر
توثيق وتقييم النتائج
www.dawliatraining.com

## Slide 21
أساليب تحليل المخاطر
عملية هامة لتحديد وتقييم المخاطر المحتملة في بيئات مختلفة. تهدف أساليب تحليل المخاطر إلى تحليل الأحداث المحتملة وتقدير تأثيرها واحتمالية حدوثها
باستخدام أساليب تحليل المخاطر المناسبة، يمكن للمنظمات تحديد المخاطر المحتملة واتخاذ إجراءات مناسبة للتعامل معها وتقليل تأثيرها
www.dawliatraining.com

## Slide 22
أساليب تحليل المخاطر
04
03
02
05
01
06
تحليل خطر وفشل النظام
تحليل الشجرة المنطقية
تحليل المشاكل والزوايا العمياء
تحليل تأثير وإمكانية الحدوث
تحليل العوامل الإنسانية والتشغيلية
تحليل الأخطاء البشرية
www.dawliatraining.com
Notes: مركز أبحاث الدولية للتدريب
www.dawliatraining.com
Twitter, facebook, instagram: @tircjo
Mobile & whatssup:
00962779222666
(دورات تدريبية، استشارات، تصميم حقائب تدريبية)

## Slide 23
حالة عملية: تقييم مخاطر مشروع إنشائي
تقييم كخاطر مشروع إنشاء مبنى سكني متعدد الطوابق
تواجه الشركة التي تعمل في مجال البناء والمقاولات تحدياً جديداً لتنفيذ مشروع إنشاء مبنى سكني متعدد الطوابق. تعتزم الشركة تقييم مخاطر المشروع وتطبيق إجراءات مناسبة للتعامل معها
www.dawliatraining.com

## Slide 24
خطوات التقييم والتحليل
تحديد المخاطر المحتملة
تقييم تأثير المخاطر
تقييم احتمالية حدوث المخاطر
متابعة وتقييم المخاطر بشكل مستمر
وضع إجراءات للتعامل مع المخاطر
تصنيف المخاطر
www.dawliatraining.com

## Slide 25
نشاط
نشاط تعاوني حول إدارة المخاطر
www.dawliatraining.com
Notes: مركز أبحاث الدولية للتدريب
www.dawliatraining.com
Twitter, facebook, instagram: @tircjo
Mobile & whatssup:
00962779222666
(دورات تدريبية، استشارات، تصميم حقائب تدريبية)

## Slide 26
الجلسة الثانية
www.dawliatraining.com

## Slide 27
تقييم المخاطر
يرجى متابعة الفيديو الآتي:
https://youtu.be/6DTUkPi9wRw
www.dawliatraining.com

## Slide 28
تحديد المخاطر المحتملة
أحد الخطوات الأساسية في إدارة المشاريع. إنها عملية نقطة البداية التي تساعد في تحديد وتحليل المخاطر التي قد تؤثر على نجاح المشروع. يهدف تحديد المخاطر إلى تحديد الأحداث أو الظروف التي قد تحدث وتؤثر سلباً على أهداف المشروع
www.dawliatraining.com
Notes: مركز أبحاث الدولية للتدريب
www.dawliatraining.com
Twitter, facebook, instagram: @tircjo
Mobile & whatssup:
00962779222666
(دورات تدريبية، استشارات، تصميم حقائب تدريبية)

## Slide 29
خطوات عملية تحديد المخاطر المحتملة
تجميع المعلومات
تشكيل فريق تحليل المخاطر
تحليل المخاطر المحتملة
وثائق المخاطر
www.dawliatraining.com

## Slide 30
خطوات عملية تحديد المخاطر المحتملة
تقييم الأولويات
رصد وتحديث المخاطر
وضع استراتيجيات التعامل مع المخاطر
www.dawliatraining.com

## Slide 31
تقدير احتمالات وقوع المخاطر
جزء أساسي من عملية إدارة المخاطر في إدارة المشاريع. يهدف إلى تقدير الاحتمالية التي يحدث بها كل حدث محتمل أو ظرف يمكن أن يؤثر على المشروع
www.dawliatraining.com
Notes: مركز أبحاث الدولية للتدريب
www.dawliatraining.com
Twitter, facebook, instagram: @tircjo
Mobile & whatssup:
00962779222666
(دورات تدريبية، استشارات، تصميم حقائب تدريبية)

## Slide 32
نصائح حول كيفية تقدير احتمالات وقوع المخاطر
تجميع البيانات
الاستعانة بالخبراء
تحليل التاريخ
استخدام تقنيات التحليل
www.dawliatraining.com

## Slide 33
نصائح حول كيفية تقدير احتمالات وقوع المخاطر
استخدام نماذج التنبؤ
تقييم النتائج
توثيق النتائج
مراجعة وتحديث التقديرات
www.dawliatraining.com

## Slide 34
تقدير شدة تأثير المخاطر
عملية هامة في إدارة المخاطر في إدارة المشاريع. يهدف إلى تحديد مدى تأثير كل مخاطرة محتملة على المشروع. يساعد في تحديد الأحداث الأكثر تأثيرًا وتركز الجهود على تخطيط استراتيجيات للتعامل مع هذه المخاطر
www.dawliatraining.com
Notes: مركز أبحاث الدولية للتدريب
www.dawliatraining.com
Twitter, facebook, instagram: @tircjo
Mobile & whatssup:
00962779222666
(دورات تدريبية، استشارات، تصميم حقائب تدريبية)

## Slide 35
نصائح حول كيفية تقدير شدة تأثير المخاطر
تحليل تأثير المخاطر
استشارة خبراء المجال
استخدام معايير التقييم
مراجعة وتحديث التقديرات
توثيق النتائج
قيمة التأثير
www.dawliatraining.com

## Slide 36
ترتيب المخاطر حسب الأولوية
واحدة من أهم الخطوات في إدارة المخاطر هي ترتيب المخاطر حسب الأولوية. يهدف ترتيب المخاطر إلى تحديد الأحداث الأكثر تأثيرًا واحتماليةً وترتيبها بحيث يمكن توجيه الجهود والموارد للتعامل معها بشكل فعال
www.dawliatraining.com

## Slide 37
نصائح حول ترتيب المخاطر حسب الأولوية
تحليل المخاطر
قيمة الأحداث
حساب درجة الأولوية
استخدام أسس الترتيب
www.dawliatraining.com
Notes: مركز أبحاث الدولية للتدريب
www.dawliatraining.com
Twitter, facebook, instagram: @tircjo
Mobile & whatssup:
00962779222666
(دورات تدريبية، استشارات، تصميم حقائب تدريبية)

## Slide 38
نصائح حول ترتيب المخاطر حسب الأولوية
مراجعة وتحديث
وضع خطة العمل
ترتيب المخاطر
www.dawliatraining.com

## Slide 39
حالة عملية: تقييم مخاطر صحية
عملية مهمة لضمان سلامة وصحة العمال في الصناعات الغذائية. من خلال تحليل الوظائف والعمليات وتحديد المخاطر الصحية وتقييمها، يمكن اتخاذ التدابير الوقائية والتحكمية المناسبة للوقاية من المخاطر وحماية صحة العمال
www.dawliatraining.com

## Slide 40
تقييم المخاطر الصحية في مصنع للصناعات الغذائية
يتمتع مصنع للصناعات الغذائية بعمالة تزيد عن 200 موظف يعملون في بيئة صناعية متخصصة. تشمل العمليات المجرى في المصنع تجهيز وتعبئة المنتجات الغذائية، وتخزينها وشحنها
www.dawliatraining.com
Notes: مركز أبحاث الدولية للتدريب
www.dawliatraining.com
Twitter, facebook, instagram: @tircjo
Mobile & whatssup:
00962779222666
(دورات تدريبية، استشارات، تصميم حقائب تدريبية)

## Slide 41
خطوات التقييم الصحي
تحديد المخاطر الصحية المحتملة
تحليل الوظائف والعمليات
تقييم المخاطر
التحكم في المخاطر
المتابعة والمراجعة
www.dawliatraining.com

## Slide 42
نشاط
نشاط تعاوني حول عملية تقييم المخاطر
www.dawliatraining.com

## Slide 43
الجلسة الأولى
www.dawliatraining.com
Notes: مركز أبحاث الدولية للتدريب
www.dawliatraining.com
Twitter, facebook, instagram: @tircjo
Mobile & whatssup:
00962779222666
(دورات تدريبية، استشارات، تصميم حقائب تدريبية)

## Slide 44
تقييم المخاطر
يرجى متابعة الفيديو الآتي:
https://youtu.be/kLAK86i6im0
www.dawliatraining.com

## Slide 45
استراتيجيات التعامل مع المخاطر
تواجه المنظمات والأفراد في الحياة اليومية مجموعة متنوعة من المخاطر، سواء كانت اقتصادية أو بيئية أو اجتماعية أو تكنولوجية. وللتعامل مع هذه المخاطر وتقليل تأثيرها السلبي على الأهداف والمصالح، تعتمد الاستراتيجيات التي يتبعها الأفراد والمنظمات على فهم المخاطر وتقييمها بشكل صحيح
www.dawliatraining.com

## Slide 46
استراتيجيات التعامل مع المخاطر
تنمية استراتيجيات التكيف
التعاون والشراكات
استخدام التكنولوجيا والابتكار
التخطيط والاستعداد
التحليل والتقييم المستمر
التأمين والحوكمة المالية
www.dawliatraining.com
Notes: مركز أبحاث الدولية للتدريب
www.dawliatraining.com
Twitter, facebook, instagram: @tircjo
Mobile & whatssup:
00962779222666
(دورات تدريبية، استشارات، تصميم حقائب تدريبية)

## Slide 47
خطط الطوارئ والاستعداد للمخاطر
عدد خطط الطوارئ والاستعداد للمخاطر يعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك نوع المؤسسة أو المنظمة وحجمها والمخاطر التي قد تواجهها. يمكن أن يكون لدى كل مؤسسة أو منظمة خطة طوارئ مخصصة لتلبية احتياجاتها الفريدة
www.dawliatraining.com

## Slide 48
خطط الطوارئ والاستعداد للمخاطر
خطة الطوارئ الصحية
خطة الطوارئ الإلكترونية
التخطيط والاستعداد
خطة الطوارئ البيئية
www.dawliatraining.com

## Slide 49
الخطوات الأساسية التي يجب مراعاتها عند تعداد خطط الطوارئ
التقييم والتحسين
التدريب والتوعية
تصميم الخطة
وضع الأهداف وتحديد الأولويات
تحليل المخاطر
www.dawliatraining.com
Notes: مركز أبحاث الدولية للتدريب
www.dawliatraining.com
Twitter, facebook, instagram: @tircjo
Mobile & whatssup:
00962779222666
(دورات تدريبية، استشارات، تصميم حقائب تدريبية)

## Slide 50
نظم الإنذار المبكر بالمخاطر
نظمًا تقنية مصممة للكشف المبكر عن حوادث ومخاطر محتملة وإصدار إشارات تحذيرية فورية للأفراد المعنيين
أدوات حيوية للتحذير من وقوع حوادث ومخاطر قد تهدد الأرواح والممتلكات
www.dawliatraining.com

## Slide 51
أهمية نظم الإنذار المبكر بالمخاطر
التنبؤ بالمخاطر المحتملة
استجابة أسرع وبشكل منظم
الحفاظ على السلامة الشخصية والممتلكات
زمن التحذير المبكر
توفير الوقت والموارد
www.dawliatraining.com

## Slide 52
مؤشرات قياس ومتابعة المخاطر
مجموعة من العناصر القابلة للقياس والتي تُستخدم لتقييم ومراقبة المخاطر في سياق إدارة المخاطر. تساعد هذه المؤشرات في تحديد مدى التعرض للمخاطر وتأثيرها على المؤسسة
www.dawliatraining.com
Notes: مركز أبحاث الدولية للتدريب
www.dawliatraining.com
Twitter, facebook, instagram: @tircjo
Mobile & whatssup:
00962779222666
(دورات تدريبية، استشارات، تصميم حقائب تدريبية)

## Slide 53
مؤشرات قياس ومتابعة المخاطر
تواتر الحوادث
تكلفة المخاطر
تقييم التأثير
www.dawliatraining.com

## Slide 54
مؤشرات قياس ومتابعة المخاطر
اعتمادية النظام
1
مستوى الامتثال
2
درجة التأمين
3
www.dawliatraining.com

## Slide 55
مؤشرات قياس ومتابعة المخاطر
1
استجابة الطوارئ
2
مستوى الحماية
3
القدرة على التعافي
www.dawliatraining.com
Notes: مركز أبحاث الدولية للتدريب
www.dawliatraining.com
Twitter, facebook, instagram: @tircjo
Mobile & whatssup:
00962779222666
(دورات تدريبية، استشارات، تصميم حقائب تدريبية)

## Slide 56
حالة عملية: مخاطر أمنية
مؤسسة مالية كبيرة تقدم خدمات مصرفية واستثمارية لعملائها. تدير المؤسسة أنظمة معقدة تحتوي على معلومات حساسة للغاية، بما في ذلك بيانات العملاء والمعاملات المالية
www.dawliatraining.com

## Slide 57
مشكلة المخاطر الأمنية
بسبب الطبيعة الحساسة للمعلومات التي تتعامل معها المؤسسة، تواجه تحديات هائلة فيما يتعلق بمخاطر الأمن السيبراني. يجب على المؤسسة حماية بيانات العملاء ومنع وقوع اختراقات أمنية والحفاظ على الثقة والسمعة الجيدة
www.dawliatraining.com

## Slide 58
تحليل المخاطر
هجمات الاختراق المتقدمة
الاحتيال المصرفي عبر الإنترنت
هجمات الفدية
الضعف في أمان التطبيقات
التهديدات الداخلية
www.dawliatraining.com
Notes: مركز أبحاث الدولية للتدريب
www.dawliatraining.com
Twitter, facebook, instagram: @tircjo
Mobile & whatssup:
00962779222666
(دورات تدريبية، استشارات، تصميم حقائب تدريبية)

## Slide 59
استراتيجيات المعالجة
فحص الأمان الدوري
تشفير البيانات
تطبيق إجراءات الوصول والتحكم
تعزيز الوعي الأمني
www.dawliatraining.com

## Slide 60
استراتيجيات المعالجة
استخدام أنظمة الكشف المبكر والاستجابة
تكثيف التعاون مع مزودي خدمات الأمان
إجراءات الطوارئ وخطة الاستجابة
www.dawliatraining.com

## Slide 61
نشاط
نشاط تعاوني حول المعالجة والتحكم في المخاطر
www.dawliatraining.com
Notes: مركز أبحاث الدولية للتدريب
www.dawliatraining.com
Twitter, facebook, instagram: @tircjo
Mobile & whatssup:
00962779222666
(دورات تدريبية، استشارات، تصميم حقائب تدريبية)

## Slide 62
الجلسة الثانية
www.dawliatraining.com

## Slide 63
تقييم المخاطر
يرجى متابعة الفيديو الآتي:
https://youtu.be/cWlDdec6KIw
www.dawliatraining.com

## Slide 64
التحليل الكمي للمخاطر
يستخدم الأدوات والتقنيات الرياضية والإحصائية لتقييم المخاطر بطريقة كمية
احد الطرق الشائعة للتحليل الكمّي هي تقنية تحليل الأخطاء والمخاطر المتعددة (FMEA)، والتي تهدف إلى تحليل الأخطاء المحتملة والتأثيرات الناجمة عنها وتصنيفها حسب مستوى الخطورة
www.dawliatraining.com
Notes: مركز أبحاث الدولية للتدريب
www.dawliatraining.com
Twitter, facebook, instagram: @tircjo
Mobile & whatssup:
00962779222666
(دورات تدريبية، استشارات، تصميم حقائب تدريبية)

## Slide 65
التحليل النوعي للمخاطر
يستخدم الخبرة والتقديرات المؤهلة لتقييم المخاطر بطريقة غير كمية
أحد الأدوات الشائعة للتحليل النوعي هو تحليل وضع المخاطر (Hazard and Operability Study - HAZOP)، والذي يستخدم لتحليل العمليات والنظم المعقدة وتحديد المخاطر المحتملة والتأثيرات الناجمة عنها
www.dawliatraining.com

## Slide 66
استخدام النماذج والمحاكاة
تعتمد النماذج والمحاكاة على إنشاء نماذج رياضية أو افتراضية لنظام أو عملية محددة، وتشغيل هذه النماذج لتحاكي سلوك النظام عبر مجموعة من الظروف المحتملة
www.dawliatraining.com

## Slide 67
طرق استخدام النماذج والمحاكاة
تحليل السيناريوهات
تقدير الاحتمالية والتأثير
اختبار السياسات والتدابير
تدريب العاملين
www.dawliatraining.com
Notes: مركز أبحاث الدولية للتدريب
www.dawliatraining.com
Twitter, facebook, instagram: @tircjo
Mobile & whatssup:
00962779222666
(دورات تدريبية، استشارات، تصميم حقائب تدريبية)

## Slide 68
فوائد استخدام النماذج والمحاكاة
الاقتصاد والكفاءة
التوقعات الدقيقة
تحسين السلامة والأمن
تحسين صنع القرار
www.dawliatraining.com

## Slide 69
توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي
تعد تقنيات الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence - AI) من أهم التطورات التكنولوجية في العصر الحديث، حيث تعمل على محاكاة القدرات العقلية البشرية وتمكين الأنظمة من اتخاذ القرارات وتحليل البيانات بشكل ذكي
www.dawliatraining.com

## Slide 70
توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي
تحسين التوجيه واتخاذ القرار
اكتشاف المخاطر المستقبلية
التنبؤ بالمخاطر
تحليل البيانات
تحسين سرعة الاستجابة
تحسين دقة التقييم
www.dawliatraining.com
Notes: مركز أبحاث الدولية للتدريب
www.dawliatraining.com
Twitter, facebook, instagram: @tircjo
Mobile & whatssup:
00962779222666
(دورات تدريبية، استشارات، تصميم حقائب تدريبية)

## Slide 71
بناء سيناريوهات المخاطر المحتملة
6
وضع خطط الاستجابة
1
تحديد المخاطر المحتملة
2
تحليل الأسباب والعواقب
3
تحليل الاحتمالية والتأثير
4
تطوير سيناريوهات متعددة
5
تقييم السيناريوهات المحتملة
7
متابعة وتحديث السيناريوهات
www.dawliatraining.com

## Slide 72
تعزيز الثقة والمصداقية
الخبرة المتخصصة
تعزيز الدقة والشمولية
توجيه الاستراتيجية واتخاذ القرارات
التعرف على المخاطر الناشئة
الاستعانة بآراء الخبراء والممارسين
www.dawliatraining.com

## Slide 73
فوائد الاستعانة بآراء الخبراء والممارسين
التغيير المستمر
تحديات التفاوض
توافر الخبراء
تكلفة الاستشارات
www.dawliatraining.com
Notes: مركز أبحاث الدولية للتدريب
www.dawliatraining.com
Twitter, facebook, instagram: @tircjo
Mobile & whatssup:
00962779222666
(دورات تدريبية، استشارات، تصميم حقائب تدريبية)

## Slide 74
حالة عملية: مخاطر زلزالية محتملة في منطقة ما
يهدف هذا التقرير إلى تقييم المخاطر الزلزالية المحتملة في المنطقة وتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها لتعزيز السلامة والحد من التأثيرات السلبية
تقييم مخاطر زلزالية في منطقة سكنية
www.dawliatraining.com

## Slide 75
التقييم الأولي
3
البنية التحتية
1
تحليل النشاط الزلزالي
2
الموقع الجغرافي
www.dawliatraining.com

## Slide 76
التحليل المفصل
تصنيف المخاطر
تقييم الأبنية
الأنظمة الحيوية والخدمات الأساسية
www.dawliatraining.com
Notes: مركز أبحاث الدولية للتدريب
www.dawliatraining.com
Twitter, facebook, instagram: @tircjo
Mobile & whatssup:
00962779222666
(دورات تدريبية، استشارات، تصميم حقائب تدريبية)

## Slide 77
التوصيات والإجراءات الواجب اتخاذها
تحسين البنية التحتية
التوعية والتدريب
الخطط الطارئة
التحسينات الهندسية
التخطيط العمراني
التقارير الدورية
www.dawliatraining.com

## Slide 78
نشاط
نشاط تعاوني حول أدوات وتقنيات تقييم المخاطر
www.dawliatraining.com

## Slide 79
الخاتمة
01
في ختام هذه الحقيبة التدريبية حول تقييم المخاطر، نستطيع أن نلخص النقاط الرئيسية التي تم تغطيتها والتي تعززت خلال هذا التدريب
أهمية تقييم المخاطر: تم التأكيد على أهمية تقييم المخاطر كأداة أساسية في إدارة الأمن والسلامة، وكيف يمكن أن يساعد في تحديد وتقليل المخاطر المحتملة
أدوات وتقنيات تقييم المخاطر: تم تقديم مجموعة متنوعة من الأدوات والتقنيات المستخدمة في تقييم المخاطر، مثل تحليل المخاطر، وتقييم الأثر، وتصنيف المخاطر، وغيرها. تعرف المشاركين على كيفية استخدام هذه الأدوات لتحليل وتقييم المخاطر بشكل فعال
التعاون والعمل الجماعي: تم تعزيز مفهوم التعاون والعمل الجماعي في تقييم المخاطر، حيث يمكن أن يكون للمشاركين الفرصة للتعاون وتبادل المعرفة والخبرات في تحليل وتقييم المخاطر
www.dawliatraining.com
Notes: مركز أبحاث الدولية للتدريب
www.dawliatraining.com
Twitter, facebook, instagram: @tircjo
Mobile & whatssup:
00962779222666
(دورات تدريبية، استشارات، تصميم حقائب تدريبية)

## Slide 80
الخاتمة
02
وبعد اكتمال هذا التدريب، يتوقع أن يكون للمشاركين القدرة على:
فهم أهمية تقييم المخاطر وتطبيقها في سياق الأمن والسلامة
تمييز الأدوات والتقنيات المختلفة المستخدمة في تقييم المخاطر وتحليلها
تحليل وتقييم المخاطر بشكل فعال وتوضيح النتائج الناتجة عنها
تحديد التدابير الوقائية والاستراتيجيات المناسبة للتعامل مع المخاطر المحتملة
www.dawliatraining.com

## Slide 81
الخاتمة
03
ونود أن نعبر عن امتناننا العميق لكل المشاركين في هذه الحقيبة التدريبية. تفاعلكم الفعّال وتفانيكم في التعلم والمشاركة قد أضفت قيمة كبيرة لهذا التدريب. نشكركم على تفاعلكم الإيجابي واهتمامكم بتعلم أدوات وتقنيات تقييم المخاطر
04
نأمل أن يكون هذا التدريب قد أثرى معرفتكم ومهاراتكم، وأن تتمكنوا من تطبيق ما تعلمته في مجالاتكم العملية
www.dawliatraining.com

## Slide 82
تمت بعونه تعالى
www.dawliatraining.com
Notes: مركز أبحاث الدولية للتدريب
www.dawliatraining.com
Twitter, facebook, instagram: @tircjo
Mobile & whatssup:
00962779222666
(دورات تدريبية، استشارات، تصميم حقائب تدريبية)