دليل المدرب

تقييم المخاطر

دليل المدرب

تقييم المخاطر

الفهرس

الفهرس

| المحتويات | رقم الصفحة |
| --- | --- |
| تمهيد للحقيبة | 3 |
| دليل البرنامج | 4 |
| ارشادات المدرب | 5 |
| الرموز الدلالية | 7 |
| اليوم التدريبي الأول |  |
| الجلسة التدريبية الأولى: مقدمة في إدارة المخاطر |  |
| المقدّمة | 9 |
| مفهوم إدارة المخاطر | 11 |
| أنواع المخاطر | 12 |
| خطوات تقييم المخاطر | 14 |
| أساليب تحليل المخاطر | 17 |
| حالة عملية: تقييم مخاطر مشروع إنشائي | 19 |
| الجلسة التدريبية الثانية: عملية تقييم المخاطر |  |
| تحديد المخاطر المحتملة | 27 |
| تقدير احتمالات وقوع المخاطر | 29 |
| تقدير شدة تأثير المخاطر | 32 |
| ترتيب المخاطر حسب الأولوية | 34 |
| حالة عملية: تقييم مخاطر صحية | 36 |
| اليوم التدريبي الثاني |  |
| الجلسة التدريبية الأولى: المعالجة والتحكم في المخاطر |  |
| استراتيجيات التعامل مع المخاطر | 43 |
| خطط الطوارئ والاستعداد للمخاطر | 46 |
| نظم الإنذار المبكر بالمخاطر | 49 |
| مؤشرات قياس ومتابعة المخاطر | 51 |
| حالة عملية: مخاطر أمنية | 53 |
| الجلسة التدريبية الثانية: أدوات وتقنيات تقييم المخاطر |  |
| التحليل الكمي والنوعي للمخاطر | 62 |
| استخدام النماذج والمحاكاة | 63 |
| توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي | 66 |
| بناء سيناريوهات المخاطر المحتملة | 68 |
| الاستعانة بآراء الخبراء والممارسين | 70 |
| حالة عملية: مخاطر زلزالية محتملة في منطقة ما | 73 |
| الخاتمة | 78 |
| المراجع العلمية | 80 |

تمهيد للحقيبة

تمهيد للحقيبة

- إن تقييم المخاطر يُعد أحد الركائز الأساسية لضمان استمرارية الأعمال ونجاح المشاريع، حيث يتيح تحديد وتحليل المخاطر المحتملة ووضع خطط استباقية للتعامل معها بكفاءة. ونظراً لتزايد حدة التحديات التي تواجه المؤسسات والشركات في بيئة الأعمال المعاصرة، بات إتقان مهارات تقييم المخاطر أمراً حيوياً لضمان استدامة النشاط وتعزيز المرونة.

- وتهدف هذه الحقيبة التدريبية إلى تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة لتقييم المخاطر بفاعلية، بدءاً من التعريف بمفهوم إدارة المخاطر وأهميتها، مروراً بخطوات وأساليب تقييم وتحليل المخاطر، وانتهاءً بوضع خطط الاستجابة المناسبة للتقليل من حدة المخاطر والسيطرة عليها.

- كما تتضمن الحقيبة تطبيقات عملية وتمارين ودراسات حالة تساعد المشاركين على اكتساب مهارات تطبيقية في مجال تقييم المخاطر بما يعود بالنفع على مؤسساتهم ويحقق أهدافهم الاستراتيجية.

دليل البرنامج

دليل البرنامج

| اسم البرنامج | تقييم المخاطر |
| --- | --- |
| وصف البرنامج | تعتبر حقيبة التدريب "تقييم المخاطر" دورة تدريبية مكثفة تهدف إلى تعزيز فهم المشاركين لمفهوم تقييم المخاطر وأدواته وتقنياته. سيتعلم المشاركون كيفية تحليل وتقييم المخاطر بشكل فعال، وتحديد التدابير الوقائية، وتطوير استراتيجيات للتعامل مع المخاطر المحتملة. ستشمل الحقيبة تمارين عملية ونماذج دراسة حالة لتعزيز التطبيق العملي للمفاهيم المعلمة. |
| أهمية البرنامج | تقييم المخاطر هو عنصر أساسي في إدارة الأمن والسلامة في المنظمات والمشاريع. يساعد تقييم المخاطر على تحديد الأخطار المحتملة وتقليل التعرض لها، مما يساهم في الحفاظ على سلامة الموظفين والأصول وضمان استمرارية العمليات. يعزز برنامج "تقييم المخاطر" الوعي بأهمية تقييم المخاطر ويمنح المشاركين المهارات اللازمة لتطبيقها بشكل فعال في بيئات العمل. |
| الهدف العام | هدف هذا البرنامج التدريبي هو تمكين المشاركين من فهم وتنفيذ عمليات تقييم المخاطر بشكل شامل وفعال في سياق عملهم. |
| الأهداف التفصيلية | - فهم مفهوم تقييم المخاطر وأهميته في إدارة الأمن والسلامة. - تعلم أدوات وتقنيات تقييم المخاطر وكيفية استخدامها بشكل صحيح. - تحليل وتقييم المخاطر للمنظمات والمشاريع. - تحديد التدابير الوقائية والاستراتيجيات المناسبة للتعامل مع المخاطر المحتملة. - تطبيق المفاهيم المعلمة من خلال تمارين عملية ودراسات حالة. |
| الفئة المستهدفة | - مديري الأمن والسلامة في المنظمات والشركات. - الموظفين المسؤولين عن إدارة المخاطر في القطاعات المختلفة. - المهنيين العاملين في مجالات ذات صلة بالأمن والسلامة. |
| مدة البرنامج | 2 أيام تدريبية – 10 ساعات |

إرشادات عامة

إرشادات عامة

أخي المدرب:

المهمة التي تقوم بها مهمة كبيرة تتطلب منك بذل جهود ضخمة لتحقيق أهداف الحقيبة التدريبية والتحقق من انتقال أثر التدريب إلى المتدربين بأكمل صورة، لذا نأمل منك مراعاة الإرشادات الآتية التي ستساعدك بإذن الله عز وجل على تحقيق أهداف البرنامج التدريبي:

- قراءة الحقيبة بشكل جيد وتفحص كل محتوياتها يزيد من كفاءتك التدريبية وإدارتك لجلسات التدريب ويجنبك الكثير من الحرج في قاعة التدريب.

- اصطحب الحقيبة التدريبية دائما متى ما كنت في قاعة التدريب لأنك تحتاج دائماً إلى محتوياتها 
التي أعدت لمساعدتك.

- مراعاة الزمن في البرنامج بدقة والحرص على استثمار الوقت كاملاً وفق الخطة الموضوعة لكل جلسة عامل مساعد في تحقيق أهداف البرنامج.

- إعطاء النشاطات التدريبية-حقها كاملاً من الزمن يحقق أهدافها.

- تفعيل دور المتدرب في البرنامج بحيث يكون المدرب منسقاً ومديرا للحوار والنقاش داخل القاعة؛ يجعل البرنامج التدريبي أكثر أثراً وتشويقاً.

- تشكيل المجموعات بشكل عشوائي بعد كل جلسة تدريبية يسهم في الحفاظ على حيوية المتدربين والاستفادة من خبرات متنوعة؛ إلا إذا اقتضى النشاط تشكيل مجموعات متجانسة بحسب التخصص مثلاً.

- الحرص على التقويم التكويني أثناء عملية التدريب يساعد المتدرب في بلوغ أهداف الجلسة التدريبية.

- تلخيص عمل المجموعات بعد العرض والنقاش ووضعه على شكل نقاط على السبورة أو الشفافية أو السبورة الورقية.

- الحرص على الوصول في نهاية كل جلسة تدريبية إلى تحديد خلاصة للتعلم المتحقق يسهم في تأكيد التعلم.

- على المدرب ألا يتجاوز خطوة أو مرحلة في الحقيبة ما لم يتأكد من الحد الأدنى من التمكن لدى جميع المتدربين.

- بالإمكان اختزال وقت التنفيذ لخطوة ما أو مرحلة ما عند شعور المدرب بأبجديتها لدى المتدربين احتراماً لإمكاناتهم وخبراتهم.

- مراعاة التقيد بالأهداف الخاصة والإجرائية والأنشطة المحققة لها.

- تدوين الملاحظات على الحقيبة من خلال أدوات التقويم المصاحبة للاستفادة منها في تطوير البرنامج وحقيبته التدريبية.

الرموز الدلالية

الرموز الدلالية

| نشاط نشاط فقرةٌ تهدفُ إلى تنميةِ المهاراتِ الحياتيّةِ. | مقدمة مقدمة خطوةٌ تمهيديّةٌ للدّرسِ. |
| --- | --- |
| أسئلة أسئلة فقرة توضح تحليل الأسئلة إيجاد الأجوبة | تقييم تقييم تقويمٌ يقيسُ به المتعلّمُ مدى انعكاس ما تعلَّمَه على سُلوكِه اليومي. |
| تمرين تمرين إجراء تدريبي منصب على التطبيق | مثال مثال فقرةٌ لتوضيح المعلومة |
| تعريف تعريف توضح المعلومة بشكل كامل | تذكر تذكر فقرةٌ تختصُّ بتحليلِ المعلومة إلى فِكَرٍ. |

اليوم الأول

اليوم الأول

مقدمة في إدارة المخاطر

مقدمة في إدارة المخاطر

| خطة عمل الجلسة التدريبية |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| الجلسة | الاجراءات التدريبية | أسلوب التنفيذ | الزمن |
| الأولى | - تمهيد. - المقدّمة. - نشاط تعارف المشاركين. - فيديو تدريبي. - مفهوم إدارة المخاطر. - أنواع المخاطر. - خطوات تقييم المخاطر. - أساليب تحليل المخاطر. - حالة عملية: تقييم مخاطر مشروع إنشائي. - نشاط تدريبي. | - فيديوهات تدريبيّة. - العصف الذهني. - المحاكاة في التدريب. - التدريب والتوجيه. - مناقشات جماعية. - أنشطة تعاونيّة. | 140 د |

| محاور الجلسة: - تمهيد. - المقدّمة. - نشاط تعارف المشاركين. - فيديو تدريبي. - مفهوم إدارة المخاطر. - أنواع المخاطر. - خطوات تقييم المخاطر. - أساليب تحليل المخاطر. - حالة عملية: تقييم مخاطر مشروع إنشائي. - نشاط تدريبي. | أهداف الجلسة: بعد الانتهاء من المشاركة في أنشطة هذه الجلسة، سيكون المشارك قادراً على: - معرفة مفهوم إدارة المخاطر. - التمييز بين أنواع المخاطر. - التعرف على خطوات تقييم المخاطر. - تفهم أساليب تحليل المخاطر. - تحليل حالة عملية: تقييم مخاطر مشروع إنشائي. |
| --- | --- |

الجلسة الأولى

الجلسة الأولى

ماهي توقعاتك من هذا البرنامج التدريبي؟

ماهي توقعاتك من هذا البرنامج التدريبي؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يرجى متابعة الفيديو الآتي:

https://youtu.be/kro7ghTyqHI

المقدّمة

المقدّمة

- يُعد تقييم المخاطر أحد العناصر الأساسية في عملية إدارة المخاطر الشاملة، حيث يتضمن التعرف على المخاطر المحتملة التي يمكن أن تواجه المنظمة وتحليلها وتقييم آثارها المحتملة.

- ويساعد تقييم المخاطر المنظمات على وضع الضوابط والإجراءات الوقائية للحد من تلك المخاطر أو التخفيف من حدتها، مما يقلل من احتمالات تعرض المنظمة للأضرار.

- ويتم تقييم المخاطر من خلال عملية منهجية تبدأ بتحديد أنواع المخاطر المحتملة، ثم تحليل احتمالات حدوثها ودرجة تأثيرها، ومن ثم ترتيبها حسب الأولوية لوضع خطط الاستجابة الملائمة.

- وهناك العديد من الأساليب والنماذج المستخدمة في تقييم المخاطر مثل النماذج الكمية والنوعية، وتختلف الأساليب المناسبة باختلاف نوع المنظمة وطبيعة نشاطها.

- ويجب أن يكون تقييم المخاطر عملية مستمرة تواكب التغيرات البيئية، حيث تظهر باستمرار مخاطر جديدة تستدعي مراجعة عمليات تقييم المخاطر وتحديثها.

نشاط

نشاط

نشاط تعارف المشاركين:

نشاط تعاوني لتعارف المشاركين وكسر حاجز الجليد:

نشاط "البطاقات الملونة".

المدة الزمنية: 15-20 دقيقة

الأدوات: بطاقات ملونة مقسمة إلى أربع مجموعات (أحمر، أصفر، أخضر، أزرق)، ورقة وقلم لكل مشارك.

سير النشاط:

- يتم توزيع البطاقات الملونة بشكل عشوائي على المشاركين بحيث يحصل كل شخص على بطاقة واحدة.

- على كل شخص أن يبحث عن أعضاء المجموعة التي ينتمي إليها (نفس اللون) ويجتمعوا معاً.

- عندما تتكون المجموعات، يجلس أفراد كل مجموعة مع بعضهم البعض ويتعارفون بإجراء النشاط التالي:

- يكتب كل شخص 3 حقائق غريبة أو مميزة عن نفسه، ثم يقوم بقراءة الحقائق مع بقية أفراد مجموعته.

- بعد الانتهاء من النشاط، يعود المشاركون للجلوس في دائرة كبيرة، ويقوم كل شخص بتقديم أحد أفراد مجموعته لبقية المشاركين اعتمادا على ما تعرف عليه عنه من خلال النشاط.

هذا النشاط بسيط وممتع وسيساعد المشاركين على كسر الحواجز والتعارف في جو مرح وتعاوني.

مفهوم إدارة المخاطر

مفهوم إدارة المخاطر

- تعتبر إدارة المخاطر من الجوانب الأساسية في أي منظمة أو نشاط تجاري. فهي تشير إلى عملية تحليل وتقييم ومعالجة المخاطر المحتملة التي يمكن أن تواجهها المنظمة، وذلك بهدف تقليل الأثر السلبي لتلك المخاطر وتعزيز الفرص الإيجابية. تهدف إدارة المخاطر إلى تحقيق التوازن بين تحقيق الأهداف والتعرض المتحمل للمخاطر.

- وتعد إدارة المخاطر أساسية لضمان استدامة ونجاح المنظمات في بيئة متغيرة ومعقدة. من خلال تحليل وتقييم المخاطر وتطبيق إجراءات ملائمة للتعامل معها، يمكن للمنظمات تحقيق التوازن بين المخاطر والفرص وتعزيز قدرتها على تحقيق أهدافها بنجاح.

- وإدارة المخاطر عملية استراتيجية ينبغي أن يتبناها القادة والإدارات في المنظمات لضمان استدامة الأعمال وحماية الأصول والمصالح.

- إن الجوانب الرئيسية لإدارة المخاطر هي التحليل والتقييم، والتعامل والتخفيف، والرصد والمتابعة. يجب أن تكون إدارة المخاطر عملية مستمرة ومتكاملة تستند إلى المعرفة والخبرة والأدوات المناسبة.

- ويعتبر التحليل الشامل للمخاطر أحد أهم جوانب إدارة المخاطر. يتضمن هذا التحليل تحديد المخاطر المحتملة وتقييمها من حيث تأثيرها واحتمالية حدوثها. ويعتمد على جمع البيانات والمعلومات ذات الصلة وتحليلها بطرق مختلفة لتقدير المخاطر المحتملة للمنظمة.

- بعد التحليل، يتم تقييم المخاطر وتحديد أولوياتها. يتضمن ذلك تحديد المخاطر ذات الأولوية العالية التي تتطلب اهتمام فوري وتنفيذ إجراءات للتعامل معها. وفي المقابل، يمكن أن يتم تقديم أولوية أقل للمخاطر التي يمكن التعامل معها بشكل أفضل أو التي لها تأثير أقل على المنظمة.

- بعد تحديد الأولويات، يتم تطبيق إجراءات للتعامل مع المخاطر المحددة. يمكن أن تشمل هذه الإجراءات اتخاذ تدابير للحد من المخاطر، مثل تنفيذ سياسات وإجراءات جديدة أو تحسين العمليات الحالية. كما يمكن تحويل بعض المخاطر إلى جهات خارجية، مثل شركات التأمين، من خلال شراء وثائق التأمين.

- علاوة على ذلك، يشتمل جانب آخر من إدارة المخاطر على رصد ومتابعة المخاطر المتبقية. يهدف هذا الجانب إلى التأكد من أن الإجراءات التي تم اتخاذها فعالة وأن التغيرات الجديدة في البيئة لا تزيد من المخاطر.

أنواع المخاطر

أنواع المخاطر

تواجه البشرية المخاطر في حياتها اليومية، سواء كانت في المنزل، أو في المجتمع، أو حتى في العمل. وبالتالي، فإن فهم أنواع المخاطر المحتملة وكيفية التعامل معها يعتبر أمرًا هامًا للحفاظ على السلامة والأمان. فيما يلي بعضاً من أنواع المخاطر الشائعة وكيفية التعامل معها:

6

التكنولوجية

1

الطبيعية

2

البيئية

3

الصحية

4

الأمنية

5

الاقتصادية

7

الاجتماعية

6

التكنولوجية

1

الطبيعية

2

البيئية

3

الصحية

4

الأمنية

5

الاقتصادية

7

الاجتماعية

المخاطر الطبيعية:

المخاطر الطبيعية:

تشمل المخاطر الطبيعية الزلازل والفيضانات والأعاصير والزلازل والبراكين والجفاف والانهيارات الأرضية والتسونامي والأعاصير والعواصف الرعدية والبرق. يمكن التعامل مع هذه المخاطر من خلال إعداد خطط الطوارئ، وتعزيز البنية التحتية، وتوعية الجمهور بكيفية التصرف في حالة وقوع هذه المخاطر.

المخاطر البيئية:

المخاطر البيئية:

تشمل المخاطر البيئية التلوث الهوائي والتلوث المائي وتلوث التربة وتغير المناخ ونفايات الصناعات الكيميائية والنفايات النووية. يمكن التعامل مع هذه المخاطر من خلال تبني ممارسات صديقة للبيئة، وتحسين ضوابط النفايات، وتشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة.

المخاطر الصحية:

المخاطر الصحية:

تشمل المخاطر الصحية الأمراض المعدية والأمراض المزمنة والحوادث والإصابات والتلوث الغذائي والسموم. يمكن التعامل مع هذه المخاطر من خلال تعزيز النظافة الشخصية والصحة العامة، وتوفير الخدمات الطبية الوقائية، والالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية في مكان العمل.

المخاطر الأمنية:

المخاطر الأمنية:

تشمل المخاطر الأمنية الإرهاب والجريمة والحروب والنزاعات المسلحة والاعتداءات الشخصية. يمكن التعامل مع هذه المخاطر من خلال تعزيز الأمن الشخصي والأمن العام، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب والجريمة، والالتزام بقوانين حقوق الإنسان.

المخاطر الاقتصادية:

المخاطر الاقتصادية:

تشمل المخاطر الاقتصادية التضخم والركود الاقتصادي والفقر والبطالة والتدهور الاقتصادي. يمكن التعامل مع هذه المخاطر من خلال تنمية الاقتصاد المستدام وتعزيز العدالة الاجتماعية وتوفير فرص العمل وتعزيز الاستثمار.

المخاطر التكنولوجية:

المخاطر التكنولوجية:

تشمل المخاطر التكنولوجية الحوادث الصناعية والتسرب الكيميائي والنووي والتلوث الكهرومغناطيسي والهجمات السيبرانية. يمكن التعامل مع هذه المخاطر من خلال تحسين إجراءات السلامة والأمان في الصناعات والتكنولوجيا، وتعزيز الوعي بمخاطر استخدام التكنولوجيا وتكوين فرق استجابة سريعة للتهديدات السيبرانية.

المخاطر الاجتماعية:

المخاطر الاجتماعية:

تشمل المخاطر الاجتماعية التمييز والعنف الأسري والعنف الجنسي والتمرد الاجتماعي والهجرة غير الشرعية. يمكن التعامل مع هذه المخاطر من خلال تعزيز العدالة الاجتماعية وتعزيز حقوق الإنسان وتوفير الدعم الاجتماعي والنفسي للمجتمعات المتأثرة.

للتعامل مع هذه المخاطر المختلفة، يجب أن يكون هناك تعاون بين الحكومات، المنظمات غير الحكومية، المؤسسات، والأفراد. يجب أن يتم تعزيز التوعية والتعليم حول المخاطر المحتملة وكيفية التصرف في حالات الطوارئ. بالإضافة إلى ذلك، يجب تحسين القدرة على الاستجابة السريعة للمخاطر وتطوير خطط الطوارئ وتدريب الفرق المختصة.

خطوات تقييم المخاطر

خطوات تقييم المخاطر

- تقييم المخاطر هو عملية هامة لتحديد وتحليل المخاطر المحتملة التي يمكن أن تواجهها الأفراد أو المنظمات في بيئاتهم المختلفة. يهدف تقييم المخاطر إلى تحديد درجة الخطر وتقدير التأثير المحتمل للمخاطر على الصحة والسلامة والبيئة والممتلكات.

- وتقييم المخاطر هو عملية مستمرة يجب أن تتم بانتظام للتأكد من أن المخاطر المحتملة معروفة ومفهومة ومعالجة بشكل صحيح. يساعد تقييم المخاطر على تحسين إدارة المخاطر وتقليل التأثير السلبي المحتمل لها على الأفراد والمنظمات.

- عندما يتم تنفيذ تقييم المخاطر بشكل جيد وفعال، يمكن للأفراد والمنظمات تحديد الخطوات الوقائية المناسبة واتخاذ القرارات الصحيحة للحفاظ على السلامة والصحة والبيئة

فيما يلي خطوات تقييم المخاطر الشائعة:

تحديد المخاطر المحتملة:

تحديد المخاطر المحتملة:

في هذه الخطوة، يتم تحديد وتوثيق جميع المخاطر المحتملة التي يمكن أن تواجهها. يمكن الاعتماد على المعرفة المسبقة والتجارب السابقة والمعلومات المتاحة لتحديد هذه المخاطر.

تحليل المخاطر:

تحليل المخاطر:

في هذه الخطوة، يتم تحليل كل مخاطر وتقدير الاحتمالية والتأثير المحتمل لوقوعها. يمكن استخدام أدوات مثل مصفوفة المخاطر أو تقنية باريتو لتحليل المخاطر وتصنيفها بناءً على معايير محددة.

تقدير التأثير:

تقدير التأثير:

يجب تقدير التأثير المحتمل لكل مخاطرة على المكونات المختلفة، مثل الأفراد والبيئة والممتلكات. يمكن استخدام مقاييس مثل المالية والصحة والسلامة والبيئة لتقدير هذا التأثير.

تقييم الاحتمالية:

تقييم الاحتمالية:

يجب تقدير احتمالية وقوع كل مخاطرة. يمكن استخدام البيانات المتاحة والتجارب السابقة والخبرة لتحديد احتمالية وقوع المخاطرة. يمكن استخدام مقاييس مثل نسبة الحدوث أو تقدير الخبراء لتقييم الاحتمالية.

تصنيف المخاطر:

تصنيف المخاطر:

بعد تحليل المخاطر وتقدير التأثير والاحتمالية، يجب تصنيف المخاطر وفقًا لمستوى الخطر. يمكن استخدام نظام تصنيف بسيط مثل تصنيف المخاطر على أن يكون منخفضًا أو متوسطًا أو عاليًا، أو يمكن استخدام نظام معقد مع مجموعة متنوعة من المستويات.

اتخاذ التدابير الوقائية:

اتخاذ التدابير الوقائية:

بناءً على تصنيف المخاطر، يجب اتخاذ التدابير الوقائية المناسبة للتعامل مع المخاطر المحتملة. يمكن أن تشمل هذه التدابير تطبيق إجراءات السلامة والوقاية، وتحديد الضوابط والإجراءات اللازمة للحد من التأثير المحتمل للمخاطر، وتوفير التدريب والتوعية للأفراد المعنيين.

رصد ومراقبة المخاطر:

رصد ومراقبة المخاطر:

يجب مراقبة المخاطر المحتملة بشكل مستمر للتأكد من أن التدابير الوقائية فعالة وتعمل بشكل صحيح. يمكن تنفيذ نظام رصد وتقييم دوري للمخاطر للتحقق من أي تغييرات في البيئة أو الظروف التي قد تؤثر على المخاطر المحتملة.

تقييم مستوى المخاطر:

تقييم مستوى المخاطر:

يجب تقييم مستوى المخاطر المتبقية بعد تنفيذ التدابير الوقائية. يمكن استخدام أدوات مثل المصفوفة المعدلة لتقييم المخاطر المتبقية وتحديد أولويات التدابير الوقائية الإضافية.

توثيق وتقييم النتائج:

توثيق وتقييم النتائج:

يجب توثيق جميع النتائج والتقييمات التي تمت في عملية تقييم المخاطر. يمكن استخدام هذه المعلومات في المستقبل لتحسين إجراءات التقييم واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات.

أساليب تحليل المخاطر

أساليب تحليل المخاطر

- تحليل المخاطر هو عملية هامة لتحديد وتقييم المخاطر المحتملة في بيئات مختلفة. تهدف أساليب تحليل المخاطر إلى تحليل الأحداث المحتملة وتقدير تأثيرها واحتمالية حدوثها.

- باستخدام أساليب تحليل المخاطر المناسبة، يمكن للمنظمات تحديد المخاطر المحتملة واتخاذ إجراءات مناسبة للتعامل معها وتقليل تأثيرها.

وفيما يلي بعض الأساليب الشائعة لتحليل المخاطر:

تحليل المشاكل والزوايا العمياء

تحليل الشجرة المنطقية

تحليل خطر وفشل النظام

تحليل تأثير وإمكانية الحدوث

تحليل العوامل الإنسانية والتشغيلية

تحليل الأخطاء البشرية

تحليل المشاكل والزوايا العمياء

تحليل الشجرة المنطقية

تحليل خطر وفشل النظام

تحليل تأثير وإمكانية الحدوث

تحليل العوامل الإنسانية والتشغيلية

تحليل الأخطاء البشرية

تحليل خطر وفشل النظام

(Failure Mode and Effects Analysis - FMEA):

تحليل خطر وفشل النظام

(Failure Mode and Effects Analysis - FMEA):

يعتبر تحليل خطر وفشل النظام (FMEA) أحد الأساليب الشائعة لتحليل المخاطر. يتم استخدامه لتحليل الأخطاء المحتملة في النظام وتقدير تأثيرها واحتمالية حدوثها. يتم تقسيم العملية إلى ثلاثة أجزاء رئيسية: تحليل خطر الفشل (Failure Hazard Analysis) وتحليل تأثير الفشل (Failure Effect Analysis) وتحليل سبب الفشل (Failure Cause Analysis).

تحليل الشجرة المنطقية (Fault Tree Analysis - FTA):

تحليل الشجرة المنطقية (Fault Tree Analysis - FTA):

يستخدم تحليل الشجرة المنطقية (FTA) لتحليل وتقييم المخاطر المحتملة والأحداث المتعلقة في نظام معين. يتم استخدام الشجرة المنطقية لتصوير الأحداث المحتملة وعلاقات السبب والنتيجة بينها، وتقدير احتمالية وقوع الحوادث الناتجة.

تحليل المشاكل والزوايا العمياء

(Problem Analysis and Blind Spot Analysis):

تحليل المشاكل والزوايا العمياء

(Problem Analysis and Blind Spot Analysis):

تعتمد هذه الطريقة على تحليل المشاكل الموجودة في نظام معين وتحديد الزوايا العمياء أو النقاط الضعيفة التي يمكن أن تؤدي إلى حدوث المخاطر. يتم استخدام أدوات مثل تحليل الأسباب الجذرية (Root Cause Analysis) وتحليل الفشل المتوقع (Failure Mode Analysis) لتحليل المشاكل وتقييم المخاطر المحتملة.

تحليل الأخطاء البشرية (Human Error Analysis):

تحليل الأخطاء البشرية (Human Error Analysis):

يتم استخدام تحليل الأخطاء البشرية لتحليل الأخطاء التي يمكن أن يرتكبها الأشخاص في العمليات المختلفة. يهدف هذا التحليل إلى تحديد أسباب الأخطاء البشرية وتقييم تأثيرها على المخاطر المحتملة.

تحليل العوامل الإنسانية والتشغيلية

(Human and Organizational Factors Analysis):

تحليل العوامل الإنسانية والتشغيلية

(Human and Organizational Factors Analysis):

تعتمد هذه الطريقة على تحليل العوامل الإنسانية والتشغيلية التي تؤثر على أداء الأفراد والمنظمات. يتم تحليل العوامل المتعلقة بالتصميم البشري، والتدريب، والتوجيه، والثقافة التنظيمية، والاتصالات، والقوانين واللوائح، وتقييم تأثيرها على المخاطر المحتملة.

تحليل تأثير وإمكانية الحدوث

(Impact and Probability Analysis):

تحليل تأثير وإمكانية الحدوث

(Impact and Probability Analysis):

يستخدم هذا التحليل لتقدير تأثير الحوادث المحتملة واحتمالية حدوثها. يتم تحديد مستوى تأثير الحادث المحتمل بناءً على المتغيرات المختلفة مثل الأضرار البشرية، والأضرار المادية، والتأثير على البيئة. كما يتم تقدير احتمالية حدوث الحادث بناءً على بيانات سابقة، وتقديرات الخبراء، والتحليل الإحصائي.

حالة عملية: تقييم مخاطر مشروع إنشائي

حالة عملية: تقييم مخاطر مشروع إنشائي

تقييم كخاطر مشروع إنشاء مبنى سكني متعدد الطوابق

تواجه الشركة التي تعمل في مجال البناء والمقاولات تحدياً جديداً لتنفيذ مشروع إنشاء مبنى سكني متعدد الطوابق. تعتزم الشركة تقييم مخاطر المشروع وتطبيق إجراءات مناسبة للتعامل معها.

فيما يلي خطوات التقييم والتحليل:

تحديد المخاطر المحتملة:

تحديد المخاطر المحتملة:

يجب على الشركة تحديد المخاطر المحتملة التي قد تواجهها خلال مراحل مشروع البناء. قد تتضمن هذه المخاطر الأحوال الجوية السيئة، وتأخير في تسليم المواد الأساسية، وعدم اكتمال تصاميم الهيكل الإنشائي، ونقص في الموارد البشرية.

تقييم تأثير المخاطر:

تقييم تأثير المخاطر:

بعد تحديد المخاطر المحتملة، يجب على الشركة تحديد تأثير كل مخاطرة على مشروع البناء. على سبيل المثال، تأخير في تسليم المواد الأساسية قد يؤدي إلى تأخير في جدول العمل وزيادة تكاليف المشروع. يجب تقدير تأثير كل مخاطرة بناءً على الأضرار المحتملة وتكاليف الإصلاح المحتملة.

تقييم احتمالية حدوث المخاطر:

تقييم احتمالية حدوث المخاطر:

بعد تقييم تأثير المخاطر، يجب على الشركة تقدير احتمالية حدوث كل مخاطرة. يمكن تحديد احتمالية حدوث المخاطر بناءً على بيانات سابقة وخبرة الفريق وتحليل البيئة المحيطة بالمشروع. على سبيل المثال، احتمالية حدوث الأحوال الجوية السيئة قد تكون عالية في منطقة معينة خلال فصل الشتاء.

تصنيف المخاطر:

تصنيف المخاطر:

يجب على الشركة تصنيف المخاطر بناءً على تأثيرها واحتمالية حدوثها. يمكن استخدام مصفوفة تصنيف المخاطر لتحديد الأولويات وتحديد المخاطر الرئيسية التي تتطلب اهتمامًا فوريًا. على سبيل المثال، المخاطر التي لها تأثير كبير واحتمالية حدوثها عالية يجب أن تحظى بأولوية عالية.

وضع إجراءات للتعامل مع المخاطر:

وضع إجراءات للتعامل مع المخاطر:

بعد تصنيف المخاطر، تحتاج الشركة إلى وضع إجراءات للتعامل مع المخاطر. يجب أن تكون هذه الإجراءات مبنية على تصنيف المخاطر وتأثيرها واحتمالية حدوثها. على سبيل المثال، للتعامل مع مخاطرة تأخير تسليم المواد الأساسية، قد تتضمن الإجراءات استخدام موردين بديلين أو زيادة الطلب المسبق على المواد لضمان توافرها في الوقت المحدد.

متابعة وتقييم المخاطر بشكل مستمر:

متابعة وتقييم المخاطر بشكل مستمر:

يجب أن تكون عملية تقييم المخاطر مستمرة طوال مدة المشروع. يجب على الشركة متابعة المخاطر وتحديث تقييمها بناءً على أي تغيرات في الظروف أو المتغيرات الجديدة التي قد تؤثر على المشروع. هذا يساعد في التعرف المبكر على المخاطر الجديدة وتطبيق الإجراءات المناسبة للتعامل معها.

نشاط

نشاط

نشاط تعاوني حول إدارة المخاطر

| - مدة النشاط | 20 دقيقة. |
| --- | --- |
| - نوع النشاط | نشاط تعاوني جماعي. |
| - الأهداف | - تعريف المشاركين بمفهوم إدارة المخاطر وأهميتها. - تطوير مهارات المشاركين في تحليل وتقييم المخاطر. - تعزيز التفاعل والتعاون بين المشاركين في اتخاذ القرارات الاستراتيجية للتعامل مع المخاطر. |
| - الوسائل المطلوبة | - لوحة أو شريحة توضح سيناريو لإدارة المخاطر. - بطاقات تحتوي على أنواع مختلفة من المخاطر المحتملة. - بطاقات تحتوي على استراتيجيات للتعامل مع المخاطر. - ورق وأقلام للمشاركين. |
| - الاستراتيجيات المتبعة | - تقسيم المشاركين إلى فرق صغيرة. - شرح مفهوم إدارة المخاطر وأهميتها للفرق. - توزيع بطاقات المخاطر على الفرق وتعطيهم وقتًا محددًا لتحليلها وتقييمها. - توزيع بطاقات الاستراتيجيات على الفرق وطلب منهم اختيار الاستراتيجية المناسبة للتعامل مع كل مخاطرة. - مناقشة الحلول واتخاذ القرارات فيما بين الفرق. - تقديم عروض قصيرة من قبل الفرق لشرح اختياراتهم واستراتيجياتهم. - توجيه وتوضيح النقاط الرئيسية للمشاركين بعد كل جولة من اللعبة. |
| - آلية التنفيذ المقترحة | - تقديم مقدمة قصيرة عن إدارة المخاطر وأهميتها. - تقسيم المشاركين إلى فرق وقدم لهم المواد والأدوات اللازمة. - تحديد وقت معين لتحليل وتقييم المخاطر واختيار الاستراتيجيات. - التأكد من توفير وقت كافٍ للمناقشة واتخاذ القرارات. - تقديم التوجيه للمشاركين أثناء المناقشة والتشجيع على التفاعل والتعاون. - توجيه نقاط التعلم الرئيسية ونقاشها مع المشاركين. |
| - توجيهات للمدرب | - التأكد من إبقاء الأجواء مرحة ومشوقة لتعزيز مشاركة المشاركين. - توجيه الفرق وتعزيز التفاعل والتعاون بينهم. - التحقق من فهم المشاركين للمفاهيم والاستراتيجيات المرتبطة بإدارة المخاطر. - الحفاظ على وقت النشاط وضبطه بشكل مناسب لضمان استيعاب جميع المراحل الهامة. - استخدام أمثلة وسيناريوهات واقعية لتوضيح المخاطر والاستراتيجيات. - تشجيع التفكير الإبداعي والابتكار في اختيار الاستراتيجيات. - الحرص على توفير توجيهات وتعليمات واضحة للمشاركين في جميع مراحل النشاط. - الإجابة على أسئلة المشاركين وتوفير التوجيه اللازم. - استخدام الاستراحات والمناقشات القصيرة لتعزيز التفاعل وتبادل الأفكار بين الفرق. - العمل على توثيق وتلخيص النقاط الرئيسية والمعلومات المستفادة من النشاط. |
| تعريف إدارة المخاطر والخطوات أساسية لإدارة المخاطر: |  |
| تعريف إدارة المخاطر: إدارة المخاطر هي عملية التعامل مع المخاطر المحتملة لتحديد وتقييم وتخفيف ومراقبة والتحكم فيها من أجل تحقيق أهداف المؤسسة أو المشروع بطريقة فعالة. الخطوات الأساسية لإدارة المخاطر: - تحديد المخاطر: قم بتحديد وتحليل المخاطر المحتملة التي يمكن أن تؤثر على مؤسستك أو مشروعك. قم بتحديد المصادر المحتملة للمخاطر وتصنيفها وتحديد تأثيرها المحتمل. - تقييم المخاطر: قم بتقييم المخاطر المحددة من حيث تأثيرها واحتمالية حدوثها. استخدم أدوات تقييم المخاطر مثل تحليل SWOT أو تحليل الفرص والتهديدات لتقييم المخاطر بشكل شامل. - التخفيف من المخاطر: طور استراتيجيات للتعامل مع المخاطر المحددة. قم بتحديد وتنفيذ إجراءات للحد من التأثير السلبي للمخاطر وزيادة الفرص الإيجابية. قم بتطوير خطط طوارئ وتعزيز الوعي بالمخاطر لتجنب حدوثها أو التعامل معها بفاعلية. - مراقبة ومتابعة المخاطر: قم بإنشاء نظام لمراقبة وتتبع المخاطر على مدار الوقت. قم بإنشاء مؤشرات أداء لتقييم التغيرات في المخاطر وتقييم فعالية الإجراءات المتخذة للتعامل معها. قم بإجراء تحديثات دورية لتقييم المخاطر وتحديث استراتيجيات إدارتها. - التحكم في المخاطر: قم بتحديث سياسات وإجراءات المؤسسة أو المشروع لتضمن تنفيذ إجراءات إدارة المخاطر بشكل دائم. قم بتوفير التدريب والتوعية للموظفين لتعزيز الوعي بالمخاطر وتعزيز ثقافة إدارة المخاطر في المؤسسة أو المشروع. |  |

اليوم الأول

اليوم الأول

عملية تقييم المخاطر

عملية تقييم المخاطر

| خطة عمل الجلسة التدريبية |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| الجلسة | الاجراءات التدريبية | أسلوب التنفيذ | الزمن |
| الثانية | - فيديو تدريبي. - تحديد المخاطر المحتملة. - تقدير احتمالات وقوع المخاطر. - تقدير شدة تأثير المخاطر. - ترتيب المخاطر حسب الأولوية. - حالة عملية: تقييم مخاطر صحية. - نشاط تدريبي. | - فيديوهات تدريبيّة. - العصف الذهني. - المحاكاة في التدريب. - التدريب والتوجيه. - مناقشات جماعية. - أنشطة تعاونيّة. | 140 د |

| محاور الجلسة: - فيديو تدريبي. - تحديد المخاطر المحتملة. - تقدير احتمالات وقوع المخاطر. - تقدير شدة تأثير المخاطر. - ترتيب المخاطر حسب الأولوية. - حالة عملية: تقييم مخاطر صحية. - نشاط تدريبي. | أهداف الجلسة: بعد الانتهاء من المشاركة في أنشطة هذه الجلسة، سيكون المشارك قادراً على: - التعرف على تحديد المخاطر المحتملة. - تعلم تقدير احتمالات وقوع المخاطر. - معرفة تقدير شدة تأثير المخاطر. - تفهم ترتيب المخاطر حسب الأولوية. - تحليل حالة عملية: تقييم مخاطر صحية. |
| --- | --- |

الجلسة الثانية

الجلسة الثانية

يرجى متابعة الفيديو الآتي:

https://youtu.be/6DTUkPi9wRw

تحديد المخاطر المحتملة

تحديد المخاطر المحتملة

تعتبر عملية تحديد المخاطر المحتملة أحد الخطوات الأساسية في إدارة المشاريع. إنها عملية نقطة البداية التي تساعد في تحديد وتحليل المخاطر التي قد تؤثر على نجاح المشروع. يهدف تحديد المخاطر إلى تحديد الأحداث أو الظروف التي قد تحدث وتؤثر سلباً على أهداف المشروع، وذلك للتركيز على تطوير استراتيجيات للتعامل مع هذه المخاطر وتقليل تأثيرها.

خطوات عملية تحديد المخاطر المحتملة:

تشكيل فريق تحليل المخاطر

تقييم الأولويات

تجميع المعلومات

وثائق المخاطر

وضع استراتيجيات التعامل مع المخاطر

تحليل المخاطر المحتملة

رصد وتحديث المخاطر

تشكيل فريق تحليل المخاطر

تقييم الأولويات

تجميع المعلومات

وثائق المخاطر

وضع استراتيجيات التعامل مع المخاطر

تحليل المخاطر المحتملة

رصد وتحديث المخاطر

تشكيل فريق تحليل المخاطر:

تشكيل فريق تحليل المخاطر:

يجب تشكيل فريق متعدد التخصصات لتحليل المخاطر. ينبغي أن يتضمن الفريق أعضاء من مختلف المجالات ذوي الخبرة في المشروع المحدد. يمكن أن تشمل التخصصات المشاركة في الفريق الهندسة، والتخطيط، والتمويل، والتسويق، والقانون، والتقنية، وغيرها.

تجميع المعلومات:

تجميع المعلومات:

يجب على الفريق جمع المعلومات والبيانات ذات الصلة بالمشروع. يمكن الحصول على هذه المعلومات من مصادر مختلفة، مثل الدراسات السابقة، وتقارير المشاريع المماثلة، والخبرات السابقة لأعضاء الفريق، والمصادر الخارجية الموثوقة.

تحليل المخاطر المحتملة:

تحليل المخاطر المحتملة:

بناءً على المعلومات المجمعة، يقوم فريق تحليل المخاطر بتحليل المخاطر المحتملة. يتضمن هذا التحليل التعرف على الأحداث أو الظروف التي قد تحدث وتؤثر على المشروع، وتقييم تأثيرها المحتمل واحتمالية حدوثها. يمكن استخدام أدوات مثل قوائم تحقق المخاطر، وورش العمل، وتقنيات تحليل الفشل المحتمل، وتقنيات تحليل الشجرة المنطقية لتسهيل هذه العملية.

وثائق المخاطر:

وثائق المخاطر:

يجب على الفريق توثيق المخاطر المحتملة التي تم تحديدها. يمكن استخدام قوائم المخاطر، أو جداول المخاطر، أو مخططات الشجرة المنطقية لتوثيق وتصنيف المخاطر بناءً على تأثيرها وحدوثها المحتمل.

تقييم الأولويات:

تقييم الأولويات:

بعد تحديد المخاطر المحتملة وتوثيقها، يجب على الفريق تقييم الأولويات. يعني ذلك تحديد المخاطر الأكثر تأثيرًا واحتمالية لحدوثها والتركيز على التعامل معها أولاً. يمكن استخدام تقنيات مثل مصفوفة المخاطر (Risk Matrix) لتحديد مستوى الأهمية النسبية لكل مخاطر المشروع.

وضع استراتيجيات التعامل مع المخاطر:

وضع استراتيجيات التعامل مع المخاطر:

بناءً على تقييم الأولويات، يجب تطوير استراتيجيات للتعامل مع المخاطر المحددة. يمكن أن تشمل هذه الاستراتيجيات الحد من المخاطر، وقبولها، ونقلها، وتجنبها. يجب أن تكون هذه الاستراتيجيات متوافقة مع أهداف ومتطلبات المشروع.

رصد وتحديث المخاطر:

رصد وتحديث المخاطر:

يجب أن يتم رصد المخاطر المحددة على مدار العملية الكاملة للمشروع. عندما يتم اكتشاف مخاطر جديدة أو تغير في مستوى المخاطر الموجودة، يجب تحديث وثائق المخاطر وإعادة تقييم الأولويات وتعديل الاستراتيجيات الخاصة بالمخاطر.

تقدير احتمالات وقوع المخاطر

تقدير احتمالات وقوع المخاطر

تقدير احتمالات وقوع المخاطر هو جزء أساسي من عملية إدارة المخاطر في إدارة المشاريع. يهدف إلى تقدير الاحتمالية التي يحدث بها كل حدث محتمل أو ظرف يمكن أن يؤثر على المشروع. يساعد تقدير احتمالات وقوع المخاطر في تحديد النقاط الضعيفة في المشروع وتركيز الجهود على تخطيط استراتيجيات للتعامل مع هذه المخاطر.

بعض النصائح حول كيفية تقدير احتمالات وقوع المخاطر:

تقييم النتائج

استخدام تقنيات التحليل

تجميع البيانات

الاستعانة بالخبراء

توثيق النتائج

استخدام نماذج التنبؤ

تحليل التاريخ

مراجعة وتحديث التقديرات

تقييم النتائج

استخدام تقنيات التحليل

تجميع البيانات

الاستعانة بالخبراء

توثيق النتائج

استخدام نماذج التنبؤ

تحليل التاريخ

مراجعة وتحديث التقديرات

تجميع البيانات:

تجميع البيانات:

قم بجمع البيانات والمعلومات المتاحة حول المشروع والمخاطر المحتملة. يمكن الاستفادة من الدراسات السابقة، والتقارير المماثلة، والخبرة السابقة في المشروعات المماثلة، والخبرة الفردية لأعضاء الفريق. قم بتحليل هذه البيانات لفهم السيناريوهات المحتملة وتأثيرها.

الاستعانة بالخبراء:

الاستعانة بالخبراء:

استشر خبراء المجال ذوي الخبرة في تحديد المخاطر وتقدير احتمالات وقوعها. قد يكون لديهم رؤى قيمة ومعرفة عميقة بالمخاطر المحتملة ومعايير تقدير الاحتماليات في المجال الخاص بك. قم بإجراء مقابلات أو اجتماعات مع هؤلاء الخبراء للاستفادة من خبرتهم.

استخدام تقنيات التحليل:

استخدام تقنيات التحليل:

يمكن استخدام تقنيات التحليل، مثل الاستطلاعات والتصويت الخاص، لتقدير احتمالات وقوع المخاطر. يمكنك طرح أسئلة محددة لأعضاء الفريق أو الخبراء وجمع آرائهم واستنتاجاتهم بشأن احتمالية حدوث كل مخاطرة محتملة. يمكن أيضاً استخدام خوارزميات الحسابات الإحصائية لتحليل البيانات وتقدير الاحتماليات.

تحليل التاريخ:

تحليل التاريخ:

قم بتحليل مشروعات سابقة مماثلة وقم بدراسة الأحداث التي حدثت في تلك المشروعات وتأثيرها. يمكن أن تعطيك هذه التحليلات فكرة عن الاحتماليات المقبلة وتعلم من تجارب الماضي.

استخدام نماذج التنبؤ:

استخدام نماذج التنبؤ:

يمكن استخدام نماذج التنبؤ والنماذج الإحصائية لتحليل بيانات المشروع وتوقع احتمالات وقوع المخاطر. يمكن أن تشمل هذه النماذج تحليلات الاحتمالات، ونماذج الانحدار، والنماذج الاحتمالية، والنماذج العشوائية. يمكن استخدام هذه النماذج لتحديد العوامل المؤثرة وتقدير احتمالات وقوع المخاطر.

تقييم النتائج:

تقييم النتائج:

بعد تقدير احتمالات وقوع المخاطر، قم بتقييم النتائج وتصنيف المخاطر وفقًا للأولويات. استخدم معايير مثل تأثير المخاطر واحتمالية حدوثها لتحديد الأحداث الأكثر أهمية والأكثر تأثيرًا على المشروع.

توثيق النتائج:

توثيق النتائج:

يجب توثيق تقديرات احتمالات وقوع المخاطر والأسس والبيانات التي تم استخدامها في عملية التقدير. يمكن استخدام جداول ومخططات وتقارير لتوثيق هذه المعلومات. يساعد التوثيق في إعطاء الشفافية والمصداقية لعملية تقدير المخاطر.

مراجعة وتحديث التقديرات:

مراجعة وتحديث التقديرات:

قد تتغير الظروف والمعلومات المتاحة خلال مراحل المشروع. لذلك، يجب مراجعة وتحديث تقديرات احتمالات وقوع المخاطر بشكل دوري. يجب أن يكون هناك آلية لمراجعة التقديرات وتحديثها عندما يكون لديك معلومات جديدة أو تغير في الظروف.

تقدير شدة تأثير المخاطر

تقدير شدة تأثير المخاطر

تقدير شدة تأثير المخاطر هو عملية هامة في إدارة المخاطر في إدارة المشاريع. يهدف إلى تحديد مدى تأثير كل مخاطرة محتملة على المشروع. يساعد تقدير شدة تأثير المخاطر في تحديد الأحداث الأكثر تأثيرًا وتركز الجهود على تخطيط استراتيجيات للتعامل مع هذه المخاطر.

بعض النصائح حول كيفية تقدير شدة تأثير المخاطر:

تحليل تأثير المخاطر:

تحليل تأثير المخاطر:

قم بتحليل تأثير كل مخاطرة محتملة على مشروعك. حدد النتائج المتوقعة لكل مخاطرة وكيفية تأثيرها على أهداف المشروع ومتطلباته. يمكن أن تشمل النتائج المتوقعة تأخير المشروع، زيادة في التكاليف، تغيير في نطاق المشروع، انخفاض جودة المنتج، أو غيرها من الآثار المحتملة.

استشارة خبراء المجال:

استشارة خبراء المجال:

استشارة خبراء المجال ذوي الخبرة في تحديد شدة تأثير المخاطر. قد يكون لديهم رؤى قيمة ومعرفة عميقة بتأثير المخاطر في المشاريع المماثلة. قم بإجراء مقابلات أو اجتماعات مع هؤلاء الخبراء للاستفادة من خبرتهم وتقدير شدة تأثير المخاطر.

استخدام معايير التقييم:

استخدام معايير التقييم:

تحديد معايير محددة لتقدير شدة تأثير المخاطر. يمكن أن تكون المعايير تتعلق بالتأثير على جدولة المشروع، التكاليف، الجودة، الصحة والسلامة، العلاقات العامة، أو أي معيار آخر يعتبر هامًا في المشروع. يمكن استخدام نظام لتصنيف شدة تأثير المخاطر بناءً على هذه المعايير.

قيمة التأثير:

قيمة التأثير:

يتم تقييم شدة تأثير المخاطر بناءً على المعايير المحددة. قد تستخدم أنظمة تصنيف رقمية، مثل المقياس من 1 إلى 5 أو من 1 إلى 10، حيث يتم تعيين قيمة تأثير أعلى للمخاطر ذات التأثير الأكبر. يمكن أيضًا استخدام أنظمة تصنيف نصية، مثل "منخفض، متوسط، عالي"، لتصنيف شدة تأثير المخاطر.

توثيق النتائج:

توثيق النتائج:

يجب توثيق تقديرات شدة تأثير المخاطر والمعايير والأسس التي تم استخدامها في عملية التقدير. يمكن استخدام جداول ومخططات وتقارير لتوثيق هذه المعلومات. يساعد التوثيق في إعطاء الشفافية والمصداقية لعملية تقدير شدة تأثير المخاطر.

مراجعة وتحديث التقديرات:

مراجعة وتحديث التقديرات:

قد تتغير الظروف والمعلومات المتاحة خلال مراحل المشروع. لذلك، يجب مراجعة وتحديث تقديرات شدة تأثير المخاطر بشكل دوري. يجب أن يكون هناك آلية لمراجعة التقديرات وتحديثها عندما يكون لديك معلومات جديدة أو تغير في الظروف.

ترتيب المخاطر حسب الأولوية

ترتيب المخاطر حسب الأولوية

واحدة من أهم الخطوات في إدارة المخاطر هي ترتيب المخاطر حسب الأولوية. يهدف ترتيب المخاطر إلى تحديد الأحداث الأكثر تأثيرًا واحتماليةً وترتيبها بحيث يمكن توجيه الجهود والموارد للتعامل معها بشكل فعال.

بعض النصائح حول كيفية ترتيب المخاطر حسب الأولوية:

تحليل المخاطر

استخدام أسس الترتيب

قيمة الأحداث

حساب درجة الأولوية

ترتيب المخاطر

وضع خطة العمل

مراجعة وتحديث

تحليل المخاطر

استخدام أسس الترتيب

قيمة الأحداث

حساب درجة الأولوية

ترتيب المخاطر

وضع خطة العمل

مراجعة وتحديث

تحليل المخاطر:

تحليل المخاطر:

قم بتحليل المخاطر المحتملة المتعلقة بمشروعك أو نشاطك التجاري. قم بتحديد الأحداث التي يمكن أن تحدث وتؤثر على أهدافك أو تعطل تقدمك. قم بتقييم احتمالية حدوث كل حدث وتأثيره على مشروعك. هذا يمكن أن يشمل تحليل المخاطر الكمية والنوعية وتقييم المخاطر الفردية والمخاطر المتعددة.

استخدام أسس الترتيب:

استخدام أسس الترتيب:

حدد أسساً لترتيب المخاطر بناءً على أهدافك ومتطلباتك وقيمك. يمكن أن تشمل أسس الترتيب معايير مثل الأثر المالي، والسلامة والصحة، والجدولة، والسمعة، والبيئة، والقانون والتشريعات، والعلاقات العامة، وغيرها. قد ترغب أيضًا في تحديد معايير أولوية مختلفة لكل مشروع أو قطاع.

قيمة الأحداث:

قيمة الأحداث:

قيم الأحداث المحتملة بناءً على أسس الترتيب التي حددتها. استخدم أنظمة تصنيف رقمية أو نصية لتقييم الأحداث. يمكن أن تكون الأنظمة الرقمية تشمل المقياس من 1 إلى 5 أو من 1 إلى 10، حيث يتم تعيين قيمة أعلى للأحداث ذات الأولوية العالية. يمكن أن تشمل الأنظمة النصية تصنيفات مثل "منخفضة، متوسطة، عالية" أو "منخفضة، متوسطة، عالية، طارئة".

حساب درجة الأولوية:

حساب درجة الأولوية:

حسب معايير الترتيب التي حددتها، قم بحساب درجة الأولوية لكل مخاطرة. يمكن أن يتم تحديد درجة الأولوية، من خلال ضرب تقييم الاحتمالية بتقييم الأثر. على سبيل المثال، إذا كانت الاحتمالية تقدر بـ 4 والأثر بـ 7، فإن درجة الأولوية ستكون 4 × 7 = 28. يمكنك استخدام نفس العملية لحساب درجة الأولوية لجميع المخاطر المحتملة.

ترتيب المخاطر:

ترتيب المخاطر:

بعد حساب درجة الأولوية لجميع المخاطر، قم بترتيبها من الأعلى إلى الأدنى وفقًا للدرجات. يتم تخصيص الأولوية الأعلى للمخاطر ذات الدرجات الأعلى. هذه هي المخاطر التي يجب التركيز عليها والتعامل معها أولاً.

وضع خطة العمل:

وضع خطة العمل:

بعد ترتيب المخاطر، قم بتطوير خطة عمل للتعامل مع كل مخاطرة. قد تشمل الخطة تحديد استراتيجيات للوقاية من المخاطر، وتخفيف تأثيرها، والتعامل معها في حالة حدوثها. تحتاج الخطة أيضًا إلى تحديد المسؤوليات والموارد المطلوبة والجدول الزمني لتنفيذها.

مراجعة وتحديث:

مراجعة وتحديث:

تذكر أن ترتيب المخاطر حسب الأولوية ليس عملية ثابتة. يجب عليك مراجعة وتحديث ترتيب المخاطر بشكل دوري، خاصة مع تغيرات البيئة التجارية أو المشروع. قد يتطلب تصنيف بعض المخاطر تغييرًا في الأولويات والتركيز على الأحداث الجديدة أو المتغيرة.

باستخدام عملية ترتيب المخاطر حسب الأولوية، يمكنك تحديد الأحداث الرئيسية التي تشكل تهديدًا لمشروعك أو نشاطك التجاري والتركيز على التعامل معها بفعالية. قم بتطبيق هذه العملية وضع خطة عمل قوية لإدارة المخاطر وتحقيق النجاح في مشاريعك وأعمالك التجارية.

حالة عملية: تقييم مخاطر صحية

حالة عملية: تقييم مخاطر صحية

تقييم المخاطر الصحية هو عملية مهمة لضمان سلامة وصحة العمال في الصناعات الغذائية. من خلال تحليل الوظائف والعمليات وتحديد المخاطر الصحية وتقييمها، يمكن اتخاذ التدابير الوقائية والتحكمية المناسبة للوقاية من المخاطر وحماية صحة العمال. يجب مراجعة وتحديث تقييم المخاطر بشكل دوري لضمان أنه يظل فعالًا في بيئة العمل المتغيرة.

تقييم المخاطر الصحية في مصنع للصناعات الغذائية:

يتمتع مصنع للصناعات الغذائية بعمالة تزيد عن 200 موظف يعملون في بيئة صناعية متخصصة. تشمل العمليات المجرى في المصنع تجهيز وتعبئة المنتجات الغذائية، وتخزينها وشحنها. يهدف التقييم الصحي في هذه الحالة إلى تحديد المخاطر الصحية المحتملة التي يتعرض لها العمال في المصنع واتخاذ التدابير الوقائية والتحكمية اللازمة.

خطوات التقييم الصحي:

المتابعة والمراجعة

التحكم في المخاطر

تقييم المخاطر

تحديد المخاطر الصحية المحتملة

تحليل الوظائف والعمليات

المتابعة والمراجعة

التحكم في المخاطر

تقييم المخاطر

تحديد المخاطر الصحية المحتملة

تحليل الوظائف والعمليات

تحليل الوظائف والعمليات:

تحليل الوظائف والعمليات:

يتم تقسيم المصنع إلى مجموعات وظيفية وتحليل كل وظيفة وعملية على حدة. يتضمن ذلك تحديد المهام المنفذة والعوامل البيئية المحتملة المرتبطة بها.

تحديد المخاطر الصحية المحتملة:

تحديد المخاطر الصحية المحتملة:

بناءً على تحليل الوظائف والعمليات، يتم تحديد المخاطر الصحية المحتملة التي يمكن أن يتعرض لها العمال. قد تشمل هذه المخاطر التعرض للمواد الكيميائية الضارة، والحرارة العالية، والضوضاء، والاهتزاز، والتعب، والإصابات الناتجة عن الحوادث.

تقييم المخاطر:

تقييم المخاطر:

يتم تقييم كل مخاطرة من حيث التأثير المحتمل واحتمالية حدوثها. يمكن استخدام أدوات مثل قوائم التحقق والتحليل الكمي لتقييم المخاطر. يتم تحديد مستوى المخاطرة لكل مخاطرة بناءً على تقييم التأثير والاحتمالية.

التحكم في المخاطر:

التحكم في المخاطر:

بناءً على نتائج التقييم، يتم تحديد التدابير الوقائية والتحكمية اللازمة للتعامل مع المخاطر الصحية. قد تشمل هذه التدابير توصيات لتحسين بيئة العمل، مثل استخدام وسائل حماية شخصية مثل القفازات والنظارات الواقية وأقنعة التنفس عند التعامل مع المواد الكيميائية الضارة. يجب أيضًا توفير تهوية مناسبة في المصنع للحد من تراكم الغازات والأبخرة الضارة في الهواء. يجب تعزيز التدريب والتوعية بالمخاطر الصحية وتوفير إرشادات وإجراءات عمل آمنة للعاملين.

المتابعة والمراجعة:

المتابعة والمراجعة:

يجب أن يتم مراجعة وتحديث تقييم المخاطر الصحية بشكل دوري لضمان أنه لا يوجد تغيير في العمليات أو البيئة يؤدي إلى زيادة المخاطر الصحية. يجب أيضًا مراقبة صحة العمال وتوفير فحوصات طبية دورية للكشف المبكر عن أي تأثيرات صحية ناتجة عن العمل.

نشاط

نشاط

نشاط تعاوني حول عملية تقييم المخاطر

| - مدة النشاط | 20 دقيقة. |
| --- | --- |
| - نوع النشاط | نشاط تعاوني جماعي. |
| - الأهداف | - فهم أهمية تقييم المخاطر في إدارة المشاريع والأعمال. - تعلم الطرق الفعالة لتحديد وتقييم المخاطر. - تطوير مهارات التفكير النقدي والتحليلي للتعامل مع المخاطر. - تعزيز القدرة على التعاون والعمل الجماعي. |
| - الوسائل المطلوبة | - مجموعة من المخططات أو السيناريوهات المتعلقة بمشاريع أو أعمال مختلفة. - ورق وأقلام للمشاركين. - شاشة أو جدار بيضاء لعرض الأفكار والنقاشات. |
| - الاستراتيجيات المتبعة | - توفير مقدمة: أي توضيح أهمية تقييم المخاطر وكيف يساهم في نجاح المشاريع والأعمال. - تحليل السيناريوهات: من خلال تقسيم المشاركين إلى مجموعات صغيرة وتوزيع سيناريوهات مختلفة على كل مجموعة. والطلب منهم تحليل المخاطر المحتملة وتقييمها لكل سيناريو. - المناقشة والتبادل: جمع المجموعات معاً والطلب منهم مناقشة نتائج تقييم المخاطر وتبادل الأفكار والملاحظات. - الوصول إلى اتفاق: تشجيع المشاركين على الوصول إلى اتفاق على التصنيف النهائي للمخاطر وتحديد الإجراءات الوقائية أو التخفيفية المناسبة. |
| - آلية التنفيذ المقترحة | - تقديم مقدمة قصيرة حول المخاطر وأهمية تقييمها. - تقسيم المشاركين إلى مجموعات صغيرة وقدم لكل مجموعة سيناريو مختلف لتحليل المخاطر. - منح المجموعات وقتًا لتحليل المخاطر وتقديم تقييمها. - جمع المجموعات معًا لمناقشة النتائج والتوصل إلى اتفاق. - تقديم خلاصة المناقشة والاتفاقات المحددة. |
| - توجيهات للمدرب | - تشجيع المشاركين على التفاعل والمساهمة الفعّالة في المجموعات. - توجيه المشاركين لاستخدام أدوات تقييم المخاطر المختلفة، مثل مصفوفة التأثير والاحتمالية أو تحليل الشجرة العينية، لتقييم المخاطر. - توفير مساحة للمناقشة وتبادل الأفكار والآراء بين المجموعات، وتشجيعهم على الاستفادة من تجارب بعضهم البعض. - تحفيز المشاركين للتفكير النقدي والتحليلي في تقييم المخاطر، وتحديد النقاط القوية والضعف والفرص والتهديدات لكل سيناريو. - توجيه المشاركين للتوصل إلى اتفاق مشترك بشأن التصنيف النهائي للمخاطر وتحديد الإجراءات الوقائية أو التخفيفية المناسبة. - توفير تغذية راجعة بناءة وإيجابية للمشاركين حول جهودهم في تقييم المخاطر والمساهمة في المجموعات. - تشجيع المشاركين على تطبيق المفاهيم والمهارات التي اكتسبوها في النشاط في سياق عملهم الحقيقي لتحسين إدارة المخاطر. |
| الخطوات الأساسية في عملية تقييم المخاطر: |  |
| عملية تقييم المخاطر تشمل عدة خطوات أساسية. هذه الخطوات الأربعة الرئيسية في عملية تقييم المخاطر: - تحديد المخاطر: في هذه الخطوة، يتم تحديد وتحليل المخاطر المحتملة التي قد تؤثر على المشروع أو العمل. يمكن أن تشمل المخاطر عوامل مثل الحوادث الطبيعية، والتهديدات الأمنية، والمشاكل المالية، وغيرها من العوامل المحتملة. - تحليل المخاطر: في هذه الخطوة، يتم تحليل المخاطر المحددة لفهم مدى تأثيرها واحتمالية حدوثها. يمكن استخدام أدوات مثل مصفوفة التأثير والاحتمالية وتحليل الشجرة العينية لتقييم المخاطر بشكل مفصل. - تقييم المخاطر: في هذه الخطوة، يتم تقييم المخاطر المحددة بناءً على تأثيرها واحتمالية حدوثها. يتم استخدام معايير مثل الأثر المالي، والأثر على الجدول الزمني، والأثر على السلامة لتحديد مدى أهمية المخاطر وأولويتها. - التخفيف من المخاطر: في هذه الخطوة، يتم تطوير استراتيجيات وإجراءات للتخفيف من المخاطر المحددة. يمكن أن تشمل هذه الاستراتيجيات تطبيق إجراءات وقائية، وتحديد خطط طوارئ، وتوفير تدريبات وتوعية للفريق. |  |

اليوم الثاني

اليوم الثاني

المعالجة والتحكم في المخاطر

المعالجة والتحكم في المخاطر

| خطة عمل الجلسة التدريبية |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| الجلسة | الاجراءات التدريبية | أسلوب التنفيذ | الزمن |
| الأولى | - فيديو تدريبي. - استراتيجيات التعامل مع المخاطر. - خطط الطوارئ والاستعداد للمخاطر. - نظم الإنذار المبكر بالمخاطر. - مؤشرات قياس ومتابعة المخاطر. - حالة عملية: مخاطر أمنية. - نشاط تدريبي. | - فيديوهات تدريبيّة. - العصف الذهني. - المحاكاة في التدريب. - التدريب والتوجيه. - مناقشات جماعية. - أنشطة تعاونيّة. | 140 د |

| محاور الجلسة: - فيديو تدريبي. - استراتيجيات التعامل مع المخاطر. - خطط الطوارئ والاستعداد للمخاطر. - نظم الإنذار المبكر بالمخاطر. - مؤشرات قياس ومتابعة المخاطر. - حالة عملية: مخاطر أمنية. - نشاط تدريبي. | أهداف الجلسة: بعد الانتهاء من المشاركة في أنشطة هذه الجلسة، سيكون المشارك قادراً على: - معرفة استراتيجيات التعامل مع المخاطر. - تعلم خطط الطوارئ والاستعداد للمخاطر. - الاطلاع على نظم الإنذار المبكر بالمخاطر. - التعرف على مؤشرات قياس ومتابعة المخاطر. - تحليل حالة عملية: مخاطر أمنية |
| --- | --- |

الجلسة الأولى

الجلسة الأولى

يرجى متابعة الفيديو الآتي:

https://youtu.be/kLAK86i6im0

استراتيجيات التعامل مع المخاطر

استراتيجيات التعامل مع المخاطر

تواجه المنظمات والأفراد في الحياة اليومية مجموعة متنوعة من المخاطر، سواء كانت اقتصادية أو بيئية أو اجتماعية أو تكنولوجية. وللتعامل مع هذه المخاطر وتقليل تأثيرها السلبي على الأهداف والمصالح، تعتمد الاستراتيجيات التي يتبعها الأفراد والمنظمات على فهم المخاطر وتقييمها بشكل صحيح، واتخاذ إجراءات مناسبة للتحكم فيها.

وفيما يلي بعض استراتيجيات التعامل مع المخاطر التي يمكن أن تساعد الأفراد والمنظمات على التكيف والنجاح في بيئة متغيرة ومستقبل غير مؤكد:

التأمين والحوكمة المالية

تنمية استراتيجيات التكيف

التحليل والتقييم المستمر

استخدام التكنولوجيا والابتكار

التخطيط والاستعداد

التعاون والشراكات

التأمين والحوكمة المالية

تنمية استراتيجيات التكيف

التحليل والتقييم المستمر

استخدام التكنولوجيا والابتكار

التخطيط والاستعداد

التعاون والشراكات

التحليل والتقييم المستمر:

التحليل والتقييم المستمر:

يعد التحليل والتقييم المستمر للمخاطر خطوة أساسية في عملية إدارة المخاطر. يتضمن ذلك تحديد المخاطر المحتملة التي يمكن أن تواجهها المنظمة وتقييم مدى تأثيرها واحتمالية حدوثها. يمكن استخدام أدوات مثل تحليل SWOT (نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات) وتحليل PESTEL (السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والبيئية والقانونية) لتحليل البيئة الخارجية وتحديد المخاطر المحتملة.

تنمية استراتيجيات التكيف:

تنمية استراتيجيات التكيف:

بناءً على التحليل والتقييم المستمر، يجب تطوير استراتيجيات التكيف للتعامل مع المخاطر المحتملة. يمكن أن تشمل هذه الاستراتيجيات تنويع المنتجات أو الخدمات المقدمة، أو تطوير شراكات استراتيجية لتقاسم المخاطر، أو تطوير خطط احتياطية للتعامل مع سيناريوهات سلبية محتملة. يهدف التكيف إلى تقليل الضرر الناتج عن المخاطر وزيادة القدرة على التعامل معها بفعالية.

التأمين والحوكمة المالية:

التأمين والحوكمة المالية:

يعد التأمين أداة هامة للتعامل مع المخاطر المالية. يمكن للمنظمات شراء وثائق التأمين لحماية أنشطتها وممتلكاتها من المخاطر المحتملة. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تتمتع المنظمات بحوكمة مالية قوية وسليمة تضمن تخصيص الموارد بشكل فعال وفقًا لأولويات المخاطر. يتضمن ذلك وضع سياسات وإجراءات مالية صارمة، وتحديد ميزانيات لإدارة المخاطر، وتقييم استدامة التمويل والاستثمارات في ضوء المخاطر المحتملة.

التعاون والشراكات:

التعاون والشراكات:

في بعض الأحيان، قد يكون من الأفضل للأفراد والمنظمات تشكيل تحالفات وشراكات لمواجهة المخاطر المشتركة. يمكن أن تساعد الشراكات في تبادل المعرفة والخبرات والموارد، وتعزيز القدرة على التكيف والتعامل مع المخاطر بشكل أفضل. يجب أن تستند هذه الشراكات إلى الثقة والتعاون المتبادل لضمان تحقيق الفوائد المشتركة.

التخطيط والاستعداد:

التخطيط والاستعداد:

يجب أن يكون لديك خطة واضحة للتعامل مع المخاطر المحتملة والاستعداد لها. يتضمن ذلك تحديد إجراءات الطوارئ والاستجابة وتوزيع المسؤوليات والتوعية والتدريب للفريق. يجب أن تتمتع الخطة بمرونة وقدرة على التكيف مع سيناريوهات مختلفة، ويجب تحديثها ومراجعتها بشكل دوري لمواكبة التطورات والتغيرات في البيئة.

استخدام التكنولوجيا والابتكار:

استخدام التكنولوجيا والابتكار:

يمكن أن تكون التكنولوجيا والابتكار أدوات قوية للتعامل مع المخاطر. يمكن استخدام التكنولوجيا للكشف المبكر عن المخاطر، وتحليل البيانات للتنبؤ بالمخاطر المحتملة، وتطوير حلول فعالة للتخفيف من تأثير المخاطر. يجب أن تتبع المنظمات التطورات التكنولوجية وتكون مستعدة لاستخدامها بطرق مبتكرة للتعامل مع التحديات والمخاطر الجديدة.

خطط الطوارئ والاستعداد للمخاطر

خطط الطوارئ والاستعداد للمخاطر

عدد خطط الطوارئ والاستعداد للمخاطر يعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك نوع المؤسسة أو المنظمة وحجمها والمخاطر التي قد تواجهها. يمكن أن يكون لدى كل مؤسسة أو منظمة خطة طوارئ مخصصة لتلبية احتياجاتها الفريدة. ومع ذلك، هناك بعض الخطط الشائعة التي يمكن تعدادها للمخاطر المحتملة.

وفيما يلي بعض أمثلة خطط الطوارئ التي يمكن وجودها:

خطة الطوارئ الإلكترونية

خطة الطوارئ الصحية

خطة الطوارئ البيئية

التخطيط والاستعداد

خطة الطوارئ الإلكترونية

خطة الطوارئ الصحية

خطة الطوارئ البيئية

التخطيط والاستعداد

خطة الطوارئ العامة:

خطة الطوارئ العامة:

هذه الخطة تشمل الإجراءات الأساسية للتعامل مع مجموعة واسعة من الحوادث والكوارث، مثل الزلازل، والحرائق، والفيضانات، والأعاصير. تشمل هذه الخطة توجيهات للإجلاء وإنقاذ الأرواح والحفاظ على السلامة عند وقوع مثل هذه الحوادث.

خطة الطوارئ الصحية:

خطة الطوارئ الصحية:

تستخدم في المنشآت الصحية مثل المستشفيات والعيادات والمراكز الطبية، وتركز على التعامل مع حوادث صحية مثل الأوبئة أو التسمم الغذائي أو حوادث الإصابات الجماعية. تشمل هذه الخطة الإجراءات الوقائية والتعامل مع الحالات الطارئة وتوجيهات لتنظيم الرعاية الصحية في مثل هذه الحالات.

خطة الطوارئ البيئية:

خطة الطوارئ البيئية:

تستخدم في الشركات والصناعات التي تتعامل مع المواد الخطرة أو النفايات السامة. تهدف هذه الخطة إلى الوقاية من التلوث البيئي والتعامل مع التسربات الكيميائية والحوادث البيئية الأخرى. تتضمن هذه الخطة إجراءات للإبلاغ عن الحوادث وتنظيف المواد الخطرة وحماية البيئة المحيطة.

خطة الطوارئ الإلكترونية:

خطة الطوارئ الإلكترونية:

تستخدم في المؤسسات التكنولوجية والشركات التي تعتمد بشكل أساسي على البيانات الإلكترونية. تهدف هذه الخطة إلى حماية البيانات والأنظمة الحاسوبية والتعامل مع هجمات القرصنة الإلكترونية وفشل النظام وفقدان البيانات.

وقد يكون عدد خطط الطوارئ والاستعداد للمخاطر متنوعًا ويعتمد على نوع المنظمة وحجمها والمخاطر المحتملة التي تواجهها.

هناك بعض الخطوات الأساسية التي يجب مراعاتها عند تعداد خطط الطوارئ:

تحليل المخاطر:

تحليل المخاطر:

يجب أن يكون التحليل المنهجي للمخاطر خطوة أولى في تعداد خطط الطوارئ. ينبغي تحديد وتقييم المخاطر المحتملة التي قد تؤثر على المنظمة، بما في ذلك الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات والأعاصير، والمخاطر البيئية والكيميائية والصحية والأمنية. يتضمن التحليل أيضًا تقييم تأثير هذه المخاطر واحتمالية حدوثها.

وضع الأهداف وتحديد الأولويات:

وضع الأهداف وتحديد الأولويات:

يجب تحديد أهداف واضحة ومحددة لخطة الطوارئ والاستعداد للمخاطر. ينبغي تحديد الأولويات بناءً على تحليل المخاطر وتقدير التأثير والاحتمالية. يمكن أن تشمل الأهداف حماية الحياة البشرية، والحفاظ على البنية التحتية، وضمان استدامة العمليات الأساسية، وتقليل التأثير الاقتصادي والبيئي.

تصميم الخطة:

تصميم الخطة:

يجب تصميم خطة الطوارئ بشكل يتناسب مع احتياجات وظروف المنظمة. يجب أن تشمل الخطة إجراءات واضحة ومفصلة للتصرف في حالات الطوارئ، مثل إجلاء الموظفين، وإطفاء الحرائق، وتأمين المنشآت، وتوفير الرعاية الطبية الطارئة، واستعادة الأنظمة الحاسوبية. يجب أيضًا تحديد الموارد المطلوبة وتوزيع المسؤوليات بين الفرق المعنية.

التدريب والتوعية:

التدريب والتوعية:

يجب توفير التدريب المناسب لفرق الطوارئ والعاملين في المنظمة بشأن خطط الطوارئ وإجراءات الاستجابة. يجب توعية الجميع بأدوارهم ومسؤولياتهم والإجراءات اللازمة في حالة الطوارئ. يمكن تنظيم تمارين ومحاكاة حالات الطوارئ للتدريب وتقييم استجابة الفرق وتحسين الخطط.

التقييم والتحسين:

التقييم والتحسين:

يجب أن تكون خطط الطوارئ قابلة للتقييم المنتظم والتحسين المستمر. ينبغي تقييم فعالية الخطط واستجابة الفرق وتحديثها وتعديلها وفقًا للتجارب السابقة والتغيرات في البيئة والمخاطر. يمكن استخدام آليات التغذية الراجعة وتقارير الحوادث والتدقيقات لتحسين خطط الطوارئ.

نظم الإنذار المبكر بالمخاطر

نظم الإنذار المبكر بالمخاطر

- تعد نظم الإنذار المبكر بالمخاطر أدوات حيوية للتحذير من وقوع حوادث ومخاطر قد تهدد الأرواح والممتلكات. وتساهم في توفير فترة زمنية إضافية للتحضير والاستعداد للتعامل مع المخاطر وتقليل الأضرار المحتملة.

- وتعد نظم الإنذار المبكر بالمخاطر نظمًا تقنية مصممة للكشف المبكر عن حوادث ومخاطر محتملة وإصدار إشارات تحذيرية فورية للأفراد المعنيين. يتم استخدام هذه النظم في مجموعة متنوعة من البيئات، بما في ذلك المنازل والمؤسسات والمصانع والمواقع العامة.

أهمية نظم الإنذار المبكر بالمخاطر:

الحفاظ على السلامة الشخصية والممتلكات

زمن التحذير المبكر

استجابة أسرع وبشكل منظم

توفير الوقت والموارد

التنبؤ بالمخاطر المحتملة

الحفاظ على السلامة الشخصية والممتلكات

زمن التحذير المبكر

استجابة أسرع وبشكل منظم

توفير الوقت والموارد

التنبؤ بالمخاطر المحتملة

زمن التحذير المبكر:

زمن التحذير المبكر:

تعتبر الفترة الزمنية الإضافية التي يوفرها نظام الإنذار المبكر بالمخاطر أمرًا هاماً في التعامل مع المخاطر. يمكن للأفراد أن يتلقوا إشعارًا مبكرًا بالمخاطر المحتملة، مما يمنحهم وقتًا إضافيًا لاتخاذ إجراءات السلامة اللازمة والتهرب من المواقف الخطرة.

الحفاظ على السلامة الشخصية والممتلكات:

الحفاظ على السلامة الشخصية والممتلكات:

يساعد نظام الإنذار المبكر بالمخاطر في حماية الأفراد والممتلكات من الأضرار المحتملة. عندما يتم تنبيه الأشخاص المعنيين بوجود مخاطر، يمكنهم اتخاذ إجراءات للحماية الشخصية وتقليل الأضرار المحتملة.

استجابة أسرع وبشكل منظم:

استجابة أسرع وبشكل منظم:

يعمل نظام الإنذار المبكر بالمخاطر كأداة للتنسيق والتنظيم في حالات الطوارئ. من خلال إشعار الفرق المعنية بشكل فوري، يمكن تفعيل إجراءات الاستجابة وإرشاد الفرق إلى المواقع المحتملة للمخاطر، مما يساعد على تنظيم الجهود والاستجابة السريعة.

توفير الوقت والموارد:

توفير الوقت والموارد:

من خلال توفير إنذار مبكر بالمخاطر، يمكن تجنب إهدار الوقت والموارد في حالات الطوارئ. يتيح للفرق الاستعداد المسبق والتخطيط الجيد، مما يقلل من التأخيرات ويزيد من الكفاءة في التعامل مع المخاطر.

التنبؤ بالمخاطر المحتملة:

التنبؤ بالمخاطر المحتملة:

يعمل نظام الإنذار المبكر بالمخاطر كأداة للتنبؤ بالمخاطر المحتملة. من خلال استخدام أجهزة الاستشعار وأنظمة المراقبة، يمكن رصد العوامل المؤشرة على وقوع مخاطر، مثل الحرائق والتسربات الكيميائية والزلازل، وإصدار إنذار مبكر للسلامة.

مؤشرات قياس ومتابعة المخاطر

مؤشرات قياس ومتابعة المخاطر

مؤشرات قياس ومتابعة المخاطر هي مجموعة من العناصر القابلة للقياس والتي تُستخدم لتقييم ومراقبة المخاطر في سياق إدارة المخاطر. تساعد هذه المؤشرات في تحديد مدى التعرض للمخاطر وتأثيرها على المؤسسة، وتوفر رؤية شاملة حول حالة المخاطر وتطورها على مدار الزمن.

وفيما يلي أمثلة على مؤشرات قياس ومتابعة المخاطر التي يمكن استخدامها في إدارة المخاطر:

مؤشر تكلفة المخاطر:

مؤشر تكلفة المخاطر:

يقيس هذا المؤشر تكلفة المخاطر المحتملة على المؤسسة. يمكن استخدامه لتحديد القيمة المالية للمخاطر وتوجيه التخطيط المالي وتحديد الأولويات في تخصيص الموارد.

مؤشر تواتر الحوادث:

مؤشر تواتر الحوادث:

يقيس هذا المؤشر تواتر حدوث الحوادث أو الأحداث غير المرغوب فيها. يمكن استخدامه لتحديد مدى تأثير الحوادث على عمليات المؤسسة واتخاذ التدابير الوقائية المناسبة.

مؤشر تقييم التأثير:

مؤشر تقييم التأثير:

يقيس هذا المؤشر تقدير المؤسسة لتأثير المخاطر المحتملة. يمكن استخدامه لتحديد الأولويات وتوجيه استراتيجيات إدارة المخاطر وتخصيص الموارد.

مؤشر اعتمادية النظام:

مؤشر اعتمادية النظام:

يقيس هذا المؤشر قدرة النظام أو العمليات على التعامل مع المخاطر. يمكن استخدامه لتقييم جاهزية النظام وتحسين الإجراءات والبرامج الوقائية.

مؤشر مستوى الامتثال:

مؤشر مستوى الامتثال:

يقيس هذا المؤشر مدى الامتثال للمؤسسة للمعايير والقوانين واللوائح المتعلقة بالمخاطر. يمكن استخدامه لتحديد مدى التزام المؤسسة بإطارها القانوني وتقييم فعالية سياسات الامتثال.

مؤشر درجة التأمين:

مؤشر درجة التأمين:

يقيس هذا المؤشر مدى توفر التأمين والحماية المالية للمؤسسة من المخاطر. يمكن استخدامه لتقييم التأمين المطلوب وتحسين استراتيجيات إدارة المخاطر.

مؤشر استجابة الطوارئ:

مؤشر استجابة الطوارئ:

يقيس كفاءة استجابة المؤسسة للأحداث الطارئة والكوارث. يمكن استخدامه لتحديد مدى جاهزية المؤسسة للتعامل مع المخاطر غير المتوقعة وتقييم فعالية خطط الطوارئ.

مؤشر مستوى الحماية:

مؤشر مستوى الحماية:

يقيس فعالية إجراءات الحماية والتحصينات المتبعة للتقليل من تأثير المخاطر. يمكن استخدامه لتقييم مدى فاعلية إجراءات الوقاية والتحسينات المطلوبة.

مؤشر القدرة على التعافي:

مؤشر القدرة على التعافي:

يقيس القدرة الاستردادية للمؤسسة بعد تعرضها للمخاطر. يمكن استخدامه لتقييم مدى قدرة المؤسسة على التعافي وتحديد التدابير اللازمة للحد من تأثير المخاطر.

حالة عملية: مخاطر أمنية

حالة عملية: مخاطر أمنية

مؤسسة مالية كبيرة تقدم خدمات مصرفية واستثمارية لعملائها. تدير المؤسسة أنظمة معقدة تحتوي على معلومات حساسة للغاية، بما في ذلك بيانات العملاء والمعاملات المالية.

مشكلة المخاطر الأمنية:

بسبب الطبيعة الحساسة للمعلومات التي تتعامل معها المؤسسة، تواجه تحديات هائلة فيما يتعلق بمخاطر الأمن السيبراني. يجب على المؤسسة حماية بيانات العملاء ومنع وقوع اختراقات أمنية والحفاظ على الثقة والسمعة الجيدة.

تحليل المخاطر:

هجمات الاختراق المتقدمة

الاحتيال المصرفي عبر الإنترنت

الضعف في أمان التطبيقات

هجمات الفدية

التهديدات الداخلية

هجمات الاختراق المتقدمة

الاحتيال المصرفي عبر الإنترنت

الضعف في أمان التطبيقات

هجمات الفدية

التهديدات الداخلية

هجمات الاختراق المتقدمة:

هجمات الاختراق المتقدمة:

قد تتعرض المؤسسة لهجمات الاختراق المتقدمة التي يتم تنفيذها بواسطة قراصنة محترفين. قد يكون الهدف هو سرقة المعلومات الحساسة أو تعطيل خدمات المؤسسة.

الاحتيال المصرفي عبر الإنترنت:

الاحتيال المصرفي عبر الإنترنت:

يمكن أن يقوم المهاجمون بالتلاعب بالمعاملات المالية عبر الإنترنت وسرقة الأموال أو سرقة بيانات العملاء لاستخدامها في عمليات احتيال مستقبلية.

هجمات الفدية:

هجمات الفدية:

قد تتعرض المؤسسة لهجمات الفدية (Ransomware) التي تقوم بتشفير ملفاتها وتطلب فدية مالية لفك التشفير. قد يؤدي عدم القدرة على الوفاء بمطالب القراصنة إلى فقدان البيانات أو التعطيل الكامل للنظام.

الضعف في أمان التطبيقات:

الضعف في أمان التطبيقات:

قد يكون هناك ثغرات في تطبيقات المؤسسة التي يمكن استغلالها من قبل المهاجمين للوصول غير المصرح به وسرقة البيانات أو تنفيذ هجمات أخرى.

التهديدات الداخلية:

التهديدات الداخلية:

يجب أخذ التهديدات الداخلية في الاعتبار، حيث يمكن للموظفين غير الأمنيين أو المتعمدون تسريب المعلومات الحساسة أو القيام بأنشطة غير مشروعة.

استراتيجيات المعالجة:

تعزيز الوعي الأمني:

تعزيز الوعي الأمني:

يجب توفير تدريبات وورش عمل منتظمة للموظفين لزيادة الوعي الأمني وتعريفهم بأحدث تهديدات الأمان السيبراني وكيفية التعامل معها. يتضمن ذلك التأكيد على أهمية استخدام كلمات مرور قوية وتحديث البرامج والتطبيقات بانتظام.

تطبيق إجراءات الوصول والتحكم:

تطبيق إجراءات الوصول والتحكم:

يجب توفير نظام قوي لإدارة الوصول والتحكم في الموظفين والعملاء. يجب تعيين مستويات وصلاحيات الوصول المناسبة لكل مستخدم وتحديثها بناءً على المسؤوليات والاحتياجات.

تشفير البيانات:

تشفير البيانات:

يجب تطبيق تقنيات التشفير لحماية البيانات الحساسة، سواء أثناء النقل أو التخزين. يعمل التشفير على ضمان عدم قدرة المهاجمين على فهم أو استغلال البيانات المشفرة في حالة وقوع اختراق.

فحص الأمان الدوري:

فحص الأمان الدوري:

يجب إجراء فحوصات أمان دورية واختبارات الاختراق لتحديد الثغرات الأمنية المحتملة في أنظمة المؤسسة. يمكن استخدام فرق أمان مختصة لتقييم وتحليل الضعف وتقديم توصيات لتعزيز الأمان.

استخدام أنظمة الكشف المبكر والاستجابة:

استخدام أنظمة الكشف المبكر والاستجابة:

يجب تنفيذ أنظمة متقدمة للكشف المبكر عن هجمات الاختراق والاستجابة السريعة للتهديدات الأمنية. يمكن استخدام أدوات مراقبة الأمان ونظام إدارة الحوادث والاستجابة للكشف عن الانتهاكات واتخاذ إجراءات فورية للتعامل معها.

تكثيف التعاون مع مزودي خدمات الأمان:

تكثيف التعاون مع مزودي خدمات الأمان:

يمكن الاعتماد على مزودي خدمات الأمان الخارجيين المتخصصين لتقديم حلول أمان مبتكرة ومتقدمة. يمكن أن يتضمن ذلك رصد الشبكة وتحليل الأحداث والاستشارات الأمنية المستمرة.

إجراءات الطوارئ وخطة الاستجابة:

إجراءات الطوارئ وخطة الاستجابة:

يجب وضع خطة استجابة للحوادث وإجراءات الطوارئ للتعامل مع حالات الانتهاك والهجمات السابقة. يجب توفير تدريب وتعليم للموظفين بشأن الخطة وإجراءات الاستجابة في حالة وقوع حادث أمني.

نشاط

نشاط

نشاط تعاوني حول المعالجة والتحكم في المخاطر

| - مدة النشاط | 20 دقيقة. |
| --- | --- |
| - نوع النشاط | نشاط تعاوني جماعي. |
| - الأهداف | - تعريف المشاركين بأهمية المعالجة والتحكم في المخاطر في مختلف المجالات. - توضيح الأدوات والاستراتيجيات المتبعة لمعالجة المخاطر وتقليلها. - تمكين المشاركين من تطبيق المفاهيم والمهارات المكتسبة في سيناريوهات عملية. |
| - الوسائل المطلوبة | - غرفة تدريب مجهزة بوسائل عرض ومساحة للتفاعل. - مجموعة من الأمثلة والسيناريوهات المتعلقة بالمخاطر والتحكم فيها. - ورق وأقلام للمشاركين لتدوين الملاحظات والمخرجات. |
| - الاستراتيجيات المتبعة | - تقديم محاضرة تعريفية عن المخاطر وأهميتها في مجالات مختلفة، مثل الأمن السيبراني والسلامة المهنية وإدارة المشاريع. - عرض أمثلة وسيناريوهات للمخاطر المحتملة في بيئات مختلفة، ومناقشتها مع المشاركين. - توضيح الأدوات والاستراتيجيات المتبعة لتحليل وتقييم المخاطر، مثل تحليل SWOT والمصفوفات الاحتمالية. - تقديم تمارين عملية للمشاركين لتطبيق المفاهيم المتعلقة بالتحكم في المخاطر. - إجراء مناقشات جماعية وفردية لتبادل الأفكار والتجارب المتعلقة بالمخاطر وطرق المعالجة. |
| - آلية التنفيذ المقترحة | - بداية النشاط: يتم تقديم مفهوم المخاطر والتحكم فيها من خلال محاضرة قصيرة وشيقة. - وسط النشاط: يقوم المشاركون بالمشاركة في نقاش مفتوح حول الأمثلة والسيناريوهات المقدمة، ويتم توزيع المجموعات لحل تحديات محددة. - نهاية النشاط: يتم مناقشة الحلول المقترحة وتبادل الأفكار والتجارب. |
| - توجيهات للمدرب | - توفير أمثلة واقعية وملهمة للمخاطر والتحكم فيها في مجالات مختلفة. ويمكن استخدام دراسات الحالة الحقيقية أو تجارب سابقة لإبراز أهمية الموضوع وتطبيقاته العملية. - استخدام أساليب تفاعلية مثل الجلسات الجماعية وتكوين الفرق لتشجيع المشاركين على المشاركة الفعالة. - توضيح الأدوات والمنهجيات المتاحة لتحليل وتقييم المخاطر واختيار الإجراءات الوقائية الملائمة. يمكنك توفير نماذج وقوالب للمشاركين لمساعدتهم في تطبيقها في مجالاتهم الخاصة. - استخدام تمارين عملية وأنشطة تطبيقية لإتاحة الفرصة للمشاركين لتطبيق المفاهيم والمهارات المكتسبة. ويمكن تقسيم المشاركين إلى فرق وطلب منهم تحليل مخاطر وتقييمها واقتراح إجراءات للتحكم فيها. - التشجيع على التعاون والتفاعل بين المشاركين. وتشجيعهم على تبادل الأفكار والخبرات والتعلم من بعضهم البعض. - توفير توجيهات عملية حول كيفية تطبيق المفاهيم والأدوات في بيئة العمل الحقيقية. واعطاء أمثلة حول كيفية تحسين إدارة المخاطر في المشاريع أو الأنشطة اليومية. - استخدام الشرائح التوضيحية والرسوم التوضيحية لتبسيط المفاهيم المعقدة وتوضيحها بشكل أفضل. - توفير وقت كافٍ للأسئلة والإجابة على استفسارات المشاركين. كما يمكن تخصيص وقت للمشاركين لتبادل أفكارهم وتجاربهم في مجال المعالجة والتحكم في المخاطر. |
| الخطوات الأساسية لعملية المعالجة والتحكم في المخاطر: |  |
| عملية المعالجة والتحكم في المخاطر تتضمن عدة خطوات أساسية، هي: - تحديد المخاطر: تبدأ العملية بتحديد وتحليل المخاطر المحتملة في مجال الاهتمام. يتم تحديد المخاطر عن طريق تحليل البيئة والعمليات والأنشطة المرتبطة بها. - تقييم المخاطر: بعد تحديد المخاطر، يتم تقييمها لتحديد مدى خطورتها وتأثيرها المحتمل. يتطلب ذلك تحليل المخاطر من حيث احتمالية وقوعها وتأثيرها على الأهداف المحددة. - اتخاذ إجراءات التحكم: بناءً على تقييم المخاطر، يتم اتخاذ إجراءات للتحكم في المخاطر. يمكن أن تشمل هذه الإجراءات تطبيق الوقائية والتدابير التصحيحية لتقليل الاحتمالية أو تأثير المخاطر. - تنفيذ الإجراءات: بعد تحديد الإجراءات، يتم تنفيذها على أرض الواقع. قد تتطلب بعض الإجراءات تخصيص موارد إضافية وتدريب العاملين على تنفيذها بشكل صحيح. - مراقبة ومراجعة النتائج: يجب مراقبة ومراجعة النتائج للتحقق من فعالية الإجراءات المتخذة. يجب تقييم تأثير الإجراءات ومدى تحقيقها للأهداف المحددة. - التعلم والتحسين المستمر: يجب أن تكون عملية المعالجة والتحكم في المخاطر دورة مستمرة. يجب تحليل النتائج وتعديل الإجراءات وتوجيهات المخاطر بناءً على الخبرات المكتسبة والتغيرات في البيئة. |  |

اليوم الثاني

اليوم الثاني

أدوات وتقنيات تقييم المخاطر

أدوات وتقنيات تقييم المخاطر

| خطة عمل الجلسة التدريبية |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| الجلسة | الاجراءات التدريبية | أسلوب التنفيذ | الزمن |
| الثانية | - فيديو تدريبي. - التحليل الكمي والنوعي للمخاطر. - استخدام النماذج والمحاكاة. - توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي. - بناء سيناريوهات المخاطر المحتملة. - الاستعانة بآراء الخبراء والممارسين. - حالة عملية: مخاطر زلزالية محتملة في منطقة ما. - نشاط تدريبي. - خاتمة. | - فيديوهات تدريبيّة. - العصف الذهني. - المحاكاة في التدريب. - التدريب والتوجيه. - مناقشات جماعية. - أنشطة تعاونيّة. | 140 د |

| محاور الجلسة: - فيديو تدريبي. - التحليل الكمي والنوعي للمخاطر. - استخدام النماذج والمحاكاة. - توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي. - بناء سيناريوهات المخاطر المحتملة. - الاستعانة بآراء الخبراء والممارسين. - حالة عملية: مخاطر زلزالية محتملة في منطقة ما. - نشاط تدريبي. - خاتمة. | أهداف الجلسة: بعد الانتهاء من المشاركة في أنشطة هذه الجلسة، سيكون المشارك قادراً على: - التمييز بين التحليل الكمي والنوعي للمخاطر. - التعرف على استخدام النماذج والمحاكاة. - تفهم توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي. - معرفة بناء سيناريوهات المخاطر المحتملة. - تعلم الاستعانة بآراء الخبراء والممارسين. - تحليل حالة عملية: مخاطر زلزالية محتملة في منطقة ما. |
| --- | --- |

الجلسة الثانية

الجلسة الثانية

يرجى متابعة الفيديو الآتي:

https://youtu.be/cWlDdec6KIw

التحليل الكمي والنوعي للمخاطر

التحليل الكمي والنوعي للمخاطر

- تحليل المخاطر هو عملية هامة في إدارة السلامة والأمن في مختلف المجالات مثل الصناعة والبناء والطاقة والصحة والبيئة. يهدف تحليل المخاطر إلى تحديد المخاطر المحتملة وتقييمها واتخاذ إجراءات للتحكم فيها وتقليل تأثيرها.

- يقدم التحليل الكمّي والنوعي للمخاطر منهجين مختلفين لتقييم المخاطر، ولكل منهما فوائده الخاصة.

- التحليل الكمّي للمخاطر:

- يستخدم التحليل الكمّي للمخاطر الأدوات والتقنيات الرياضية والإحصائية لتقييم المخاطر بطريقة كمية. يعتمد التحليل الكمّي على جمع البيانات واستخدام نماذج رياضية لتقدير الاحتمالية وتقييم النتائج المحتملة.

- هو احد الطرق الشائعة للتحليل الكمّي هي تقنية تحليل الأخطاء والمخاطر المتعددة (FMEA)، والتي تهدف إلى تحليل الأخطاء المحتملة والتأثيرات الناجمة عنها وتصنيفها حسب مستوى الخطورة. يتم تحديد درجة الخطورة بناءً على معايير مثل التأثير على الحياة البشرية والبيئة والممتلكات.

- التحليل النوعي للمخاطر:

- يستخدم التحليل النوعي للمخاطر الخبرة والتقديرات المؤهلة لتقييم المخاطر بطريقة غير كمية. يعتمد التحليل النوعي على تقييم الخطورة والاحتمالية والتأثير باستخدام تقديرات مؤهلة تستند إلى المعرفة الخبرية والخبرة العملية.

- أحد الأدوات الشائعة للتحليل النوعي هو تحليل وضع المخاطر (Hazard and Operability Study - HAZOP)، والذي يستخدم لتحليل العمليات والنظم المعقدة وتحديد المخاطر المحتملة والتأثيرات الناجمة عنها. يشارك فريق متخصص في مناقشة العمليات وتحديد النقاط الحساسة ووضع توصيات للتحكم في المخاطر.

- من المهم أن نلاحظ أن التحليل الكمّي والنوعي للمخاطر ليسا تقنيتين متنافستين، بل يمكن أن تستخدما معًا لتحقيق تقييم شامل للمخاطر. فعندما يتعذر الحصول على البيانات الكمية الدقيقة، يمكن استخدام التحليل النوعي لتقدير المخاطر واتخاذ الإجراءات اللازمة. وعلى الجانب الآخر، يستخدم التحليل الكمّي للمخاطر عندما تكون البيانات الكمية متاحة ويكون هناك حاجة لتقدير دقيق للمخاطر.

- ويجب أن يتم اختيار النوع المناسب من التحليل (الكمّي أو النوعي) بناءً على الظروف والاحتياجات الخاصة بالمشروع أو الصناعة المعنية. ومن المهم أيضًا إجراء مراجعة دورية وتحديث لتقييم المخاطر لمتابعة التغيرات وتحسين استراتيجيات التحكم في المخاطر.

استخدام النماذج والمحاكاة

استخدام النماذج والمحاكاة

تعتمد النماذج والمحاكاة على إنشاء نماذج رياضية أو افتراضية لنظام أو عملية محددة، وتشغيل هذه النماذج لتحاكي سلوك النظام عبر مجموعة من الظروف المحتملة. يتم استخدام النماذج والمحاكاة في تقييم المخاطر بعدة طرق:

تقدير الاحتمالية والتأثير

تدريب العاملين

تحليل السيناريوهات

اختبار السياسات والتدابير

تقدير الاحتمالية والتأثير

تدريب العاملين

تحليل السيناريوهات

اختبار السياسات والتدابير

تحليل السيناريوهات:

تحليل السيناريوهات:

يمكن استخدام النماذج والمحاكاة لتحليل سيناريوهات مختلفة وتقييم المخاطر المحتملة. من خلال تغيير المتغيرات والظروف في النموذج، يمكن استكشاف تأثيرات مختلفة وتحديد السيناريوهات التي قد تؤدي إلى مخاطر عالية.

تقدير الاحتمالية والتأثير:

تقدير الاحتمالية والتأثير:

يمكن استخدام النماذج والمحاكاة لتقدير الاحتمالية والتأثيرات المحتملة للمخاطر. عن طريق تشغيل النموذج عبر مجموعة واسعة من الظروف وتكرارها بأعداد كبيرة، يمكن حساب معدلات الحدوث وتقدير التأثير على النظام أو العملية.

اختبار السياسات والتدابير:

اختبار السياسات والتدابير:

يمكن استخدام النماذج والمحاكاة لاختبار فعالية السياسات والتدابير المتخذة للتحكم في المخاطر. يمكن تطبيق سيناريوهات مختلفة في النموذج لتقييم كيفية استجابة النظام والتأثير على المخاطر عند تنفيذ تلك السياسات والتدابير.

تدريب العاملين:

تدريب العاملين:

يمكن استخدام النماذج والمحاكاة لتدريب العاملين على التعامل مع المخاطر والحوادث. يمكن إنشاء بيئة افتراضية تحاكي الظروف الحقيقية وتمكن العاملين من التفاعل مع المخاطر واتخاذ الإجراءات الصحيحة.

يوفر استخدام النماذج والمحاكاة العديد من الفوائد في تقييم المخاطر. ومن بين هذه الفوائد:

التوقعات الدقيقة:

التوقعات الدقيقة:

يمكن للنماذج والمحاكاة تقديم توقعات دقيقة للمخاطر وآثارها المحتملة على النظام أو العملية. يمكن استخدام النماذج لتحديد المتغيرات الحاسمة والعوامل المؤثرة في حدوث المخاطر وبالتالي تحديد الاحتمالات والتأثيرات بدقة أكبر.

الاقتصاد والكفاءة:

الاقتصاد والكفاءة:

يمكن استخدام النماذج والمحاكاة لتقييم تكلفة تطبيق إجراءات تحكم في المخاطر. بدلاً من تجربة الإجراءات المحتملة في الواقع، يمكن استخدام النماذج لتقييم تأثيرها المحتمل وتحديد الخيارات الأكثر اقتصادية وكفاءة.

تحسين صنع القرار:

تحسين صنع القرار:

يمكن للنماذج والمحاكاة أن توفر معلومات قيمة لصنع القرار فيما يتعلق بإدارة المخاطر. من خلال تشغيل النماذج والمحاكاة وتحليل النتائج، يمكن للقرارات أن تستند إلى بيانات وأدلة قوية، مما يزيد من فرص اتخاذ قرارات أفضل وأكثر فاعلية.

تحسين السلامة والأمن:

تحسين السلامة والأمن:

باستخدام النماذج والمحاكاة في تقييم المخاطر، يمكن تحسين السلامة والأمن بشكل عام. يمكن تحديد المخاطر المحتملة وتقييم التأثيرات المحتملة مسبقًا، مما يسمح باتخاذ التدابير الوقائية المناسبة وتحسين نظم السلامة والأمن.

توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي

توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي

تعد تقنيات الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence - AI) من أهم التطورات التكنولوجية في العصر الحديث، حيث تعمل على محاكاة القدرات العقلية البشرية وتمكين الأنظمة من اتخاذ القرارات وتحليل البيانات بشكل ذكي. يتيح استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقييم المخاطر إمكانية تحسين الكفاءة والدقة والتنبؤ في هذا المجال الحيوي.

توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساهم في تقييم المخاطر على العديد من الأصعدة، بما في ذلك:

تحليل البيانات

التنبؤ بالمخاطر

تحسين دقة التقييم

اكتشاف المخاطر المستقبلية

تحسين سرعة الاستجابة

تحسين التوجيه واتخاذ القرار

تحليل البيانات

التنبؤ بالمخاطر

تحسين دقة التقييم

اكتشاف المخاطر المستقبلية

تحسين سرعة الاستجابة

تحسين التوجيه واتخاذ القرار

تحليل البيانات:

تحليل البيانات:

تعتبر تقنيات الذكاء الاصطناعي مفيدة لتحليل كميات كبيرة من البيانات واستخلاص المعلومات الهامة منها. يمكن استخدام الخوارزميات الذكية لتحليل السجلات والبيانات المتاحة حول المخاطر السابقة ونتائجها وتحديد الأنماط والعوامل المؤثرة.

التنبؤ بالمخاطر:

التنبؤ بالمخاطر:

بفضل القدرات التحليلية الفائقة للذكاء الاصطناعي، يمكن استخدامه للتنبؤ بالمخاطر المحتملة وتقدير احتمالية حدوثها. يمكن للنماذج الذكية والخوارزميات تحليل المعطيات المتاحة وتحديد العوامل المؤثرة والتوجهات السابقة للتنبؤ بالمخاطر المحتملة في المستقبل.

تحسين دقة التقييم:

تحسين دقة التقييم:

يمكن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين دقة التقييم والتحليل. يمكن للنماذج الذكية والخوارزميات الاستفادة من البيانات التاريخية والمعرفة السابقة لتحليل المخاطر بشكل أكثر دقة مقارنة بالتقنيات التقليدية.

اكتشاف المخاطر المستقبلية:

اكتشاف المخاطر المستقبلية:

يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد في اكتشاف المخاطر المستقبلية التي قد لا يتم الكشف عنها بسهولة بواسطة الأساليب التقليدية. يمكن للنماذج والخوارزميات الذكية تحليل المتغيرات المختلفة وتحديد العلاقات والانتماءات المعقدة لتحدير المخاطر المحتملة في المستقبل.

تحسين سرعة الاستجابة:

تحسين سرعة الاستجابة:

باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، يمكن تحسين سرعة استجابة التقييم والتحليل. حيث يمكن للأنظمة الذكية تحليل البيانات وتقديم التقارير والتوصيات بشكل سريع وفعال، مما يساعد في اتخاذ القرارات السريعة والتحركات الاستباقية للتعامل مع المخاطر.

تحسين التوجيه واتخاذ القرار:

تحسين التوجيه واتخاذ القرار:

توفر تقنيات الذكاء الاصطناعي أدوات قوية لاتخاذ القرارات المستنيرة في مجال تقييم المخاطر. يمكن استخدام النماذج الذكية والخوارزميات لتحليل البيانات المعقدة واستخلاص الأنماط والتصورات الاحتمالية لمعالجة المخاطر بشكل أفضل واتخاذ القرارات الأمثل.

بناء سيناريوهات المخاطر المحتملة

بناء سيناريوهات المخاطر المحتملة

ويعني ذلك تحليل الأحداث المحتملة والتحديات التي يمكن أن تواجهها المنظمة واستنباط سيناريوهات مختلفة للمخاطر المحتملة. يساعد بناء سيناريوهات المخاطر في تعزيز الاستعداد واتخاذ القرارات الأمثل للتعامل مع المخاطر المحتملة.

فيما يلي خطوات بناء سيناريوهات المخاطر المحتملة:

تحديد المخاطر المحتملة:

تحديد المخاطر المحتملة:

يجب أن تبدأ عملية بناء سيناريوهات المخاطر بتحديد المخاطر المحتملة التي يمكن أن تواجهها المنظمة. يمكن الاستعانة بالخبراء والمتخصصين في المنظمة لتحديد المخاطر المحتملة ذات الأولوية العالية والتي تمثل تهديدًا جوهريًا للنشاط التجاري.

تحليل الأسباب والعواقب:

تحليل الأسباب والعواقب:

بعد تحديد المخاطر المحتملة، يجب تحليل الأسباب المحتملة لحدوث تلك المخاطر وتحديد العواقب المترتبة على كل سيناريو محتمل. يمكن استخدام تقنيات مثل تحليل الأشجار السببية (Cause and Effect Analysis) وتحليل تأثير المخاطر (Risk Impact Analysis) لفهم العلاقة بين الأسباب والعواقب.

تحليل الاحتمالية والتأثير:

تحليل الاحتمالية والتأثير:

يجب تقييم احتمالية حدوث كل سيناريو محتمل وتحديد تأثيره على المنظمة. يمكن استخدام تقنيات مثل تحليل التردد والتأثير (Frequency-Impact Analysis) وتقنية تقييم المخاطر المعتمدة على المصفوفة (Risk Matrix) لتحليل الاحتمالية والتأثير.

تطوير سيناريوهات متعددة:

تطوير سيناريوهات متعددة:

بناءً على التحليل السابق، يجب تطوير سيناريوهات متعددة للمخاطر المحتملة. يمكن استخدام الخيال والإبداع للتفكير في سيناريوهات مختلفة تشمل مجموعة واسعة من الحالات المحتملة التي يمكن أن تؤثر على المنظمة.

تقييم السيناريوهات المحتملة:

تقييم السيناريوهات المحتملة:

بعد تطوير السيناريوهات المختلفة، يجب تقييمها وتصنيفها وفقًا للاحتمالية والتأثير. يمكن استخدام نموذج تقييم المخاطر المعتمد على الدرجات (Scoring-Based Risk Assessment) لتحديد الأولوية والأهمية لكل سيناريو محتمل.

وضع خطط الاستجابة:

وضع خطط الاستجابة:

استنادًا إلى التقييم السابق، ينبغي وضع خطط الاستجابة والتعامل مع كل سيناريو محتمل. يجب أن تتضمن هذه الخطط إجراءات واضحة ومحددة للتعامل مع المخاطر والحد من التأثير السلبي.

متابعة وتحديث السيناريوهات:

متابعة وتحديث السيناريوهات:

يجب مراجعة ومتابعة السيناريوهات المحتملة بشكل دوري وتحديثها حسب الحاجة. يجب أن تكون هذه العملية مستمرة لمواكبة التغيرات في البيئة التجارية وتحديد المخاطر الجديدة وتطوير استراتيجيات جديدة للتعامل معها.

الاستعانة بآراء الخبراء والممارسين

الاستعانة بآراء الخبراء والممارسين

أهمية الاستعانة بآراء الخبراء والممارسين في تقييم المخاطر:

الخبرة المتخصصة

تعزيز الدقة والشمولية

توجيه الاستراتيجية واتخاذ القرارات

التعرف على المخاطر الناشئة

تعزيز الثقة والمصداقية

الخبرة المتخصصة

تعزيز الدقة والشمولية

توجيه الاستراتيجية واتخاذ القرارات

التعرف على المخاطر الناشئة

تعزيز الثقة والمصداقية

الخبرة المتخصصة:

الخبرة المتخصصة:

يتمتع الخبراء والممارسون في مجال إدارة المخاطر بمستوى عالٍ من الخبرة والخبرة المتخصصة في التعامل مع مختلف أنواع المخاطر. يمكنهم تحليل المخاطر بشكل أكثر تفصيلاً وتقييمها بناءً على فهمهم العميق للمفاهيم والتقنيات المطبقة.

تعزيز الدقة والشمولية:

تعزيز الدقة والشمولية:

يمكن لآراء الخبراء والممارسين أن تساعد في تحسين دقة تقييم المخاطر وتوسيع نطاقه. من خلال توظيف خبراتهم وإبداعهم، يمكنهم تحديد المخاطر المحتملة التي قد لا يتم اكتشافها بواسطة العملية العادية للتقييم.

التعرف على المخاطر الناشئة:

التعرف على المخاطر الناشئة:

يمكن للخبراء والممارسين أن يساعدوا في تحديد المخاطر الناشئة والجديدة التي قد تنشأ في البيئة التجارية. بفضل خبرتهم ومعرفتهم بالصناعة، يمكنهم تحليل الاتجاهات والتغيرات وتحديد المخاطر المستقبلية المحتملة.

توجيه الاستراتيجية واتخاذ القرارات:

توجيه الاستراتيجية واتخاذ القرارات:

يمكن لآراء الخبراء والممارسين أن تساعد في توجيه استراتيجية إدارة المخاطر واتخاذ القرارات الأمثل. يمكنهم تقديم المشورة والتوجيه بناءً على خبراتهم وتوقعاتهم لتقليل المخاطر وتحقيق أقصى استفادة.

تعزيز الثقة والمصداقية:

تعزيز الثقة والمصداقية:

بفضل مشاركة الخبراء والممارسين في عملية تقييم المخاطر، يتم تعزيز مستوى الثقة والمصداقية في النتائج. يعتبر الاستعانة بالخبراء والممارسين بمثابة تأكيد على جودة العمل ودقة التقييم، وهذا يزيد من قبول وتصديق النتائج من قبل الجهات المعنية والأطراف الأخرى.

على الرغم من أن الاستعانة بآراء الخبراء والممارسين لها العديد من الفوائد، يجب أيضًا أن نأخذ في الاعتبار بعض التحديات المحتملة مثل:

توافر الخبراء:

توافر الخبراء:

قد يكون من الصعب العثور على خبراء متخصصين وذوي خبرة في مجال تقييم المخاطر. قد يكون هناك نقص في الخبراء المؤهلين في بعض الصناعات أو المجالات الجديدة.

تكلفة الاستشارات:

تكلفة الاستشارات:

قد يتطلب استعانة الخبراء والممارسين تخصيص موارد مالية كبيرة لتغطية تكاليف الاستشارات والتوجيه. قد يكون هذا محدودًا بشكل خاص للشركات الصغيرة والمنظمات ذات الموارد المحدودة.

تحديات التفاوض:

تحديات التفاوض:

قد يكون هناك اختلاف في آراء الخبراء والممارسين حول تقييم المخاطر والتوصية بالإجراءات الواجب اتخاذها. قد تتطلب عملية التفاوض والتوافق بين الأطراف المختلفة للوصول إلى قرار نهائي.

التغيير المستمر:

التغيير المستمر:

يجب أن يكون الخبراء والممارسون على دراية بالتغيرات التكنولوجية والتطورات في المجالات ذات الصلة بتقييم المخاطر. يجب عليهم مواكبة التطورات والتحديثات وتكييف أساليبهم وأدواتهم لتحقيق تقييم مخاطر دقيق وموثوق.

حالة عملية: مخاطر زلزالية محتملة في منطقة ما

حالة عملية: مخاطر زلزالية محتملة في منطقة ما

حالة عملية: تقييم مخاطر زلزالية في منطقة سكنية

يهدف هذا التقرير إلى تقييم المخاطر الزلزالية المحتملة في المنطقة وتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها لتعزيز السلامة والحد من التأثيرات السلبية.

التقييم الأولي:

- تحليل النشاط الزلزالي: يتم تحليل سجلات الزلازل السابقة في المنطقة لتحديد النشاط الزلزالي التاريخي وتقييم قوة الزلازل وتواترها.

- الموقع الجغرافي: يتم تقييم المنطقة من حيث المسافة عن خطوط الكسور الزلزالية ومناطق التصادم الصفائحية، وهذا يساعد في تحديد المخاطر المحتملة للزلازل.

- البنية التحتية: يتم تقييم جودة البنية التحتية في المنطقة، بما في ذلك الأبنية والجسور والطرق والأنظمة الهامة الأخرى. يتم تحديد مدى قدرة هذه البنية على تحمل الزلازل والاحتفاظ بالاستقرار.

التحليل المفصل:

- تصنيف المخاطر: يتم تصنيف المخاطر الزلزالية المحتملة وفقًا للتأثير المحتمل على الحياة البشرية والممتلكات. يتم تحديد المناطق الأكثر عرضة للخطر وتصنيفها بناءً على ذلك.

- تقييم الأبنية: يتم تقييم جودة الأبنية الحالية في المنطقة وتحديد مدى قدرتها على تحمل الزلازل. يتم تحليل البنية المعمارية والهندسية والمواد المستخدمة في البناء.

- الأنظمة الحيوية والخدمات الأساسية: يتم تقييم تأثير الزلازل المحتملة على الأنظمة الحيوية والخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء والصرف الصحي والاتصالات. يتم تحديد مدى استعداد هذه الأنظمة للتعامل مع الزلازل.

التوصيات والإجراءات الواجب اتخاذها:

- تحسين البنية التحتية: يجب تعزيز البنية التحتية لتحمل الزلازل من خلال تطبيق معايير البناء المقاومة للزلازل والمبادئ الهندسية المعتمدة.

- التوعية والتدريب: يجب توفير برامج توعوية للسكان لزيادة الوعي بمخاطر الزلازل وتعليم الإجراءات الوقائية والسلوك الصحيح أثناء وبعد الزلزال.

- الخطط الطارئة: يجب وضع خطط طوارئ محددة تستجيب للزلازل وتتضمن إجراءات الإخلاء والإنقاذ والرعاية الطبية والإمدادات الأساسية.

- التحسينات الهندسية: يتم توجيه الجهود نحو تعزيز الأبنية الحالية وتحسينها من خلال تعزيز الهياكل القائمة وتثبيت المكونات الهشة وتحسين نظم الربط والتثبيت.

- التخطيط العمراني: يتم وضع خطط عمرانية شاملة تأخذ في الاعتبار مخاطر الزلازل وتحدد المناطق المناسبة للتنمية وتوجيه البناء في أماكن أكثر أمانًا.

- التقارير الدورية: يجب إجراء تقارير دورية لمراجعة وتقييم الإجراءات المتخذة وتحديثها بناءً على التطورات والتقنيات الجديدة والدروس المستفادة من الزلازل السابقة.

ويعتمد النجاح على تنفيذ الإجراءات الواجب اتخاذها والالتزام بالمعايير الهندسية المقاومة للزلازل وتوفير التدريب والتوعية المناسبة للسكان.

نشاط

نشاط

نشاط تعاوني حول أدوات وتقنيات تقييم المخاطر

| - مدة النشاط | 20 دقيقة. |
| --- | --- |
| - نوع النشاط | نشاط تعاوني جماعي. |
| - الأهداف | - فهم أهمية تقييم المخاطر في إدارة الأمن والسلامة. - تعريف المشاركين بالأدوات والتقنيات المستخدمة في تقييم المخاطر. - تعزيز مهارات المشاركين في تحليل المخاطر وتقييمها. - تشجيع التعاون والعمل الجماعي في تطبيق أدوات تقييم المخاطر. |
| - الوسائل المطلوبة | - قاعة تدريب مجهزة بشاشة عرض ومكبر صوت. - مواد تعليمية مثل شرائح تقديمية وورقات عمل. |
| - الاستراتيجيات المتبعة | - تقديم المفاهيم الأساسية: يتم توفير مقدمة قصيرة حول أهمية تقييم المخاطر ودوره في الحفاظ على السلامة والتخفيف من المخاطر. - توضيح الأدوات والتقنيات: يتم تقديم معلومات حول مجموعة متنوعة من الأدوات والتقنيات المستخدمة في تقييم المخاطر مثل تحليل المخاطر (Risk Analysis) وتقييم الأثر (Impact Assessment) وتصنيف المخاطر (Risk Classification) وغيرها. - تطبيق عملي: يتم تقسيم المشاركين إلى مجموعات صغيرة وتسنح لهم فرصة لتطبيق الأدوات والتقنيات المعروضة على سيناريوهات واقعية لتقييم المخاطر. - مناقشة وتبادل المعرفة: يتم تخصيص وقت لمناقشة النتائج وتبادل الخبرات والأفكار بين المجموعات والمشاركين. |
| - آلية التنفيذ المقترحة | - تقديم النشاط: يبدأ المدرب بتقديم الهدف والأهداف للنشاط وشرح الخطوات المقررة. - التوضيح والتعليم: يقدم المدرب المفاهيم الأساسية ويشرح الأدوات والتقنيات المختلفة بواسطة العروض التقديمية والأمثلة التوضيحية. - التطبيق العملي: يتم تشكيل المجموعات وتسنح لها الفرصة لتطبيق الأدوات والتقنيات المعروضة على سيناريوهات معينة. - المناقشة والتقييم: يتم إتاحة وقت لمناقشة النتائج وتقييم التجربة وتبادل الملاحظات والتوجيهات. |
| - توجيهات للمدرب | - التأكد من تبسيط المفاهيم وشرحها بطريقة سهلة الفهم للمشاركين. - استخدام أمثلة وتطبيقات عملية لتوضيح الأدوات والتقنيات. - توفير ورقات عمل تفاعلية للمشاركين لتطبيق الأدوات وتقييم المخاطر. - الحفاظ على بيئة تعاونية ومشاركة المعرفة بين المشاركين. - تقديم مساحة للمناقشة وتبادل الخبرات والأفكار بين المجموعات. |
| أداة SWOT واستخدامها في تقييم المخاطر: |  |
| أداة SWOT (التحليل الشخصي للنقاط القوية والنقاط الضعيفة والفرص والتهديدات) هي أداة شائعة تستخدم في تقييم المخاطر. تهدف هذه الأداة إلى تحليل العوامل الداخلية والخارجية لمنظمة أو مشروع معين. هناك عدة طرق لاستخدام أداة SWOT في تقييم المخاطر، ومن بينها: - تحليل المخاطر الداخلية: يمكن استخدام جزء SWOT المتعلق بالنقاط القوية والنقاط الضعيفة لتحليل المخاطر الداخلية للمنظمة. يتم تحديد النقاط القوية التي يمكن أن تساهم في تقليل المخاطر والنقاط الضعيفة التي يمكن أن تزيد من التعرض للمخاطر. - تحليل المخاطر الخارجية: يمكن استخدام جزء SWOT المتعلق بالفرص والتهديدات لتحليل المخاطر الخارجية التي تواجه المنظمة. يتم تحديد الفرص التي يمكن استغلالها للتخفيف من المخاطر والتهديدات التي يمكن أن تؤثر سلبًا على المخاطر المحتملة. - تحديد الاستراتيجيات الوقائية: يمكن استخدام SWOT لتحديد الاستراتيجيات الوقائية والتدابير التي يمكن اتخاذها للتعامل مع المخاطر المحتملة. عند تحليل النقاط الضعيفة والتهديدات، يمكن تطوير خطط واستراتيجيات لتعزيز القدرة التنافسية والتحضير للمخاطر المحتملة. |  |

الخاتمة

الخاتمة

في ختام هذه الحقيبة التدريبية حول تقييم المخاطر، نستطيع أن نلخص النقاط الرئيسية التي تم تغطيتها والتي تعززت خلال هذا التدريب:

- أهمية تقييم المخاطر: تم التأكيد على أهمية تقييم المخاطر كأداة أساسية في إدارة الأمن والسلامة، وكيف يمكن أن يساعد في تحديد وتقليل المخاطر المحتملة.

- أدوات وتقنيات تقييم المخاطر: تم تقديم مجموعة متنوعة من الأدوات والتقنيات المستخدمة في تقييم المخاطر، مثل تحليل المخاطر، وتقييم الأثر، وتصنيف المخاطر، وغيرها. تعرف المشاركين على كيفية استخدام هذه الأدوات لتحليل وتقييم المخاطر بشكل فعال.

- التعاون والعمل الجماعي: تم تعزيز مفهوم التعاون والعمل الجماعي في تقييم المخاطر، حيث يمكن أن يكون للمشاركين الفرصة للتعاون وتبادل المعرفة والخبرات في تحليل وتقييم المخاطر.

وبعد اكتمال هذا التدريب، يتوقع أن يكون للمشاركين القدرة على:

- فهم أهمية تقييم المخاطر وتطبيقها في سياق الأمن والسلامة.

- تمييز الأدوات والتقنيات المختلفة المستخدمة في تقييم المخاطر وتحليلها.

- تحليل وتقييم المخاطر بشكل فعال وتوضيح النتائج الناتجة عنها.

- تحديد التدابير الوقائية والاستراتيجيات المناسبة للتعامل مع المخاطر المحتملة.

ونود أن نعبر عن امتناننا العميق لكل المشاركين في هذه الحقيبة التدريبية. تفاعلكم الفعّال وتفانيكم في التعلم والمشاركة قد أضفت قيمة كبيرة لهذا التدريب. نشكركم على تفاعلكم الإيجابي واهتمامكم بتعلم أدوات وتقنيات تقييم المخاطر.

نأمل أن يكون هذا التدريب قد أثرى معرفتكم ومهاراتكم، وأن تتمكنوا من تطبيق ما تعلمته في مجالاتكم العملية.

ما هو تقييمك لهذا البرنامج التدريبي ؟

ما هو تقييمك لهذا البرنامج التدريبي ؟

| النقاط الإيجابية | النقاط التي تحتاج إلى تطوير |
| --- | --- |

المراجع

- تقييم المخاطر في الصناعة، أحمد السيد، الدار العربية للعلوم، القاهرة، مصر، 2018.

- تقييم المخاطر والتحكم في السلامة، محمد العبد الوهاب، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، مصر، 2019.

- تقييم المخاطر الصحية والبيئية، سامي الجميلي، دار المعرفة، بيروت، لبنان، 2017.

- ادارة المخاطر، أحمد فضل العودي، دار زحمة كتاب للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، 2022.